项目名称：重庆国家现代畜牧示范区科研基地基础配套设施改扩建项目-安富基地内道路改造

项目编号：MD2023-03

- 比选文件

招  标  人：  重庆市畜牧科学院

比选代理机构：重庆妙德工程咨询有限责任公司

二〇二三年三月

- 目      录

第一章 比选公告	1

1. 比选条件	1

2. 项目概况	1

3. 投标人资格要求	1

4. 比选文件的获取	1

5.投标文件的递交	3

6. 联系方式	3

第二章  投标人须知	4

投标人须知前附表	4

1.  总则	17

2.  比选文件	18

3.  投标文件	19

4. 投标报价	19

5.  投标	21

6.  开标	22

7.  评审	22

8.  合同授予	23

9. 重新比选：	24

第三章  评审办法（经评审的最低投标价法）	25

评审办法前附表	25

1.  评标方法	28

2.  评审标准	28

3.  评标程序	28

第四章  格式合同条款及格式合同协议书	31

第五章  工程量清单及图纸	44

第六章  投标文件格式	45

一、投标函部分	46

二、商务部分	54

三、资格审查资料	58

- 第一章 比选公告

重庆国家现代畜牧示范区科研基地基础配套设施改扩建项目-安富基地内道路改造

比选公告

- 1. 比选条件

本比选项目为重庆国家现代畜牧示范区科研基地基础配套设施改扩建项目-安富基地内道路改造，项目业主为重庆市畜牧科学院，资金到位情况已到位。项目已具备比选条件，现对该项目进行竞争性比选。

- 2. 项目概况

2.1 项目实施地点： 荣昌区安富街道

2.2 项目工作范围：本工程施工图及图说范围内所示全部工程，具体以招标人发布的工程量清单为准。

2.3 工期要求：工期60日历天，缺陷责任期为24个月。

- 3. 投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人须具备以下条件：

3.1.1本次招标要求投标人具备的资质条件：须具备建设行政主管部门颁发的有效的市政公用工程施工总承包三级及以上资质。

3.1.2 投标人还应在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，详见招标文件第二章投标人须知前附表第1.4.1条内容。

3.2本次比选 不接受 联合体投标。

- 4. 比选文件的获取

本招标项目投标人在投标前可在畜牧科学院网站（http://www.cqaa.cn/）下载招标文件、工程量清单、电子图纸等资料。

4.1凡有意参加比选者，请于2023年3月31日起，在畜牧科学院网站（http://www.cqaa.cn/）下载本项目的比选文件、答疑、补遗等所有比选相关资料。不论投标人下载与否，都视为投标人收到以上资料并全部知晓有关比选过程和事宜，由此产生的一切后果由投标人自负。

4.2比选文件售价：人民币500元/份（售后不退）随比选文件同时缴纳。

4.3投标保证金

4.3.1投标保证金缴纳方式

（1）投标单位应足额缴纳保证金，并汇至以下账户，保证金的到账截止时间为响应文件递交截止时间。

（2）投标单位可采取出具保函的形式缴纳投标保证金，现场随投标文件一起递交，递交截止时间同投标文件递交截止时间。

户  名：重庆妙德工程咨询有限责任公司

开户行：重庆三峡银行股份有限公司荣昌支行

账  号：0180 0141 7000 0946

投标保证金的金额：投标保证金为人民币 伍仟元；

4.3.2保证金缴纳时间：2023年3月31日至2023年4月7日9时00分。

4.3.3 若投标人缴纳投标保证金后不参加现场投标以及报名，将进入“重市畜牧科学院投标黑名单”，一年之内将失去其余自主采购项目的中标资格，其保证金不予退还。

4.4保证金退还方式

4.4.1中标结果发出后，原路退还非中标人保证金。

4.4.2中标人的保证金，在中标人与招标人签订合同后，请凭合同复印件至代理机构处退款。

- 5.投标文件的递交

5.1递交响应文件地点：重庆市荣昌区昌州街道昌龙大道51号（重庆市畜牧科学院2407会议室（暂定），详细地址见当日通知）

5.2投标文件递交开始时间：2023年4月7日北京时间9:00

投标文件递交截止时间：2023年4月7日北京时间9:30

5.3比选开始时间：2023年4月7日北京时间9:30

逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

- 6. 联系方式

招标人：重庆市畜牧科学院

地  址：重庆市荣昌区昌州街道昌龙大道51号

联系人：丁老师

电  话：023-46214307

比选代理机构：重庆妙德工程咨询有限责任公司

地  址：重庆市荣昌区畜牧硅谷116室

联系人：王老师

电  话：13983849711

2023年3月31日

第二章  投标人须知

- 投标人须知前附表

若投标人须知前附表与正文不一致的地方，以投标人须知前附表为准。

| 条 款 号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 招标人 | 招标人：重庆市畜牧科学院 地 址：重庆市荣昌区昌州街道昌龙大道51号 联系人：丁老师 电 话：023-46214307 |
| 1.1.2 | 代理机构 | 代理机构：重庆妙德工程咨询有限责任公司 地 址：重庆市荣昌区畜牧硅谷116室 联系 人：王老师 电 话：13983849711 |
| 1.1.3 | 项目名称 | 重庆国家现代畜牧示范区科研基地基础配套设施改扩建项目-安富基地内道路改造 |
| 1.1.4 | 项目实施地点 | 荣昌安富街道 |
| 1.2.1 | 资金到位情况 | 已到位 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 包括招标人所提供的施工设计图纸所示范围内的所有内容，具体以招标人提供的图纸、工程量清单、答疑资料、澄清资料、其他补遗资料等相关内容为准。 |
| 1.3.2 | 项目实施时间 | 从合同签订之日起 60日历天内完成本工程 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件 | 本工程比选实行资格后审，投标人应具备以下资格条件： 1 、投标人必须具备有效的营业执照。 注：提供有效的资质证书副本复印件、有效的营业执照副本复印件。 2、投标人必须具备有效的安全生产许可证，提供复印件盖投标人公章。授权委托人须持有效授权委托书。 3、须具备建设行政主管部门颁发的有效的市政公用工程施工总承包三级及以上资质。 4、项目管理班子要求 （1）项目经理 应具有市政公用工程专业二级及以上建造师资格证书和有效的安全生产考核合格证书（B类），项目经理需是投标人本单位人员，提供投标人本单位为其缴纳的养老保险证明材料。 （2）主要管理人员： 投标人自行承诺中标后在签订合同之前，须按照建设行政主管部门的要求组建施工项目部，配置项目管理班子，出具任命文件。任命文件应当明确施工项目部的职责、岗位设置、人员配备，并书面通知建设单位。相关岗位管理人员应持有建设行政主管部门要求的岗位证书，并提供投标人为其缴纳的养老保险证明材料。中标后不能满足该要求的，招标人可取消其中标资格，给招标人造成损失的，投标人依法承担违约赔偿责任。 投标人须在投标文件资格审查部分提供承诺（承诺格式见第六章投标文件格式）。 |
| 1.4.2 | 是否接受 联合体投标 | 不接受联合体。 |
| 1.5.1 | 现场踏勘 | 本项目由投标人自行勘探施工现场，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。 |
| 1.6.1 | 分包、转包 | 本项目不允许分包、转包。 |
| 2.1.1 | 构成比选文件的其他材料 | 招标人发出的答疑及补遗书或补充通知 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清比选文件的截止时间 | 潜在投标人在下载比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在 2023年4月 3日12时前以匿名方式发送质疑问题至代理机构qq邮箱（26142341@qq.com），超出规定时间提出的，招标人将不做任何形式的答疑。 |
| 2.2.2 | 招标人对比选文件澄清的截止时间 | 招标人在 2023年4月4日 17 ：00前在畜牧科学院网站（http://www.cqaa.cn/）对所有投标人提出的问题进行回答，但不指明问题的来源，各潜在投标人在开标前因未及时下载招标人发布的答疑、补遗通知等内容而产生的一切后果由投标人自负。 |
| 2.2.3 | 投标截止时间 | 递交投标文件时间：2023年4月6 日9时00分－-2023 年4月7日9时 30 分（北京时间） 投标截止时间：2023年4月7日9时30 分（北京时间） |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 投标人的书面澄清、说明和补正（但不得改变投标文件的实质性内容） |
| 3.2.1 | 投标报价 | 本次报价为人民币报价。 - 本工程由投标人以比选文件、合同条件、国家技术和经济规范及标准等有关规定及配套文件和要求，结合相关说明进行报价。 - 计价方式：竞选人应按照《公路工程工程量清单及计量规范》2018清单计价、中华人民共和国交通运输部2018年第86号公告公布的《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830—2018）、《公路工程预算定额》（JTG/T 3832—2018）、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833—2018）、重庆市交通局关于发布重庆市公路工程补充性造价依据（2019-1）的通知（渝交路〔2019〕29号）、重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知（渝建〔2019〕143号）等相关文件编制。材料及机械台班单价各竞选按现行市场价格自主报价，结算时不予调整。 3.投标人应认真填写工程量清单中所列的本合同各工程子目的单价或总价。投标人没有填入单价或总价的工程子目，招标人将认为该子目的价款已包括在工程量清单其他子目的单价和总价中。投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致。否则交由评标委员会作否决投标处理。投标人应认真填写工程量清单中所列的本各工程子目的单价和总价。投标人没有填入单价或总价的工程子目，招标人将认为该子目的价款已包括在工程量清单其他子目的单价和总价中。 4.按照《公路工程工程量清单及计量规范》2018清单计价、中华人民共和国交通运输部2018年第86号公告公布的《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830—2018）、《公路工程预算定额》（JTG/T 3832—2018）、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833—2018）、重庆市交通局关于发布重庆市公路工程补充性造价依据（2019-1）的通知（渝交路〔2019〕29号）、重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知（渝建〔2019〕143号）等相关文件进行编制， 以及现场踏勘情况，人工及材料价格各受邀单位结合自身实力、市场行情自主合理报价。 5.投标人在工程量清单中所列出的清单编码、项目名称、项目特征及主要工程内容、计量单位、工程量、暂列及暂定金额、暂估价、清单填报顺序等受邀人不得修改。 4.本工程将设置最高限价及单价最高限价。本项目比选报价总价最高限价为人民币：386270.99元（大写：叁拾捌万陆仟贰佰柒拾元玖角玖分），其中安全文明施工费暂定金额为人民币：9950.31元（大写：玖仟玖佰伍拾元叁角壹分）。投标人填写的比选总报价、综合单价报价均不得超过招标人公布的最高限价，否则，其受比选文件按否决处理。 5.比选报价低于最高限价的85%的，投标人应在编制投标文件时，在比选文件中递交低价风险担保提交承诺书。承诺书格式详见第六章比选文件格式。 5.1提供低价风险担保的形式、金额及期限： （1）低价风险担保的形式：现金或银行保函或现金+银行保函的组合；采用银行保函形式的，保函必须为不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。 （2）低价风险担保的金额：（最高限价×85%-中标价）×3，且最高不超过最高限价的85%， （3）低价风险担保送达受邀人的时间：从中选通知书送达拟中标人之日起 7 日内； （4）中标人因自身原因未按中选通知书规定的时限与受邀人签订合同的，受邀人有权扣除其低价风险担保并取消中选资格。 5.2低价风险担保的退还时间：工程竣工验收合格之日起30天内退还。 |
| 3.2.2 | 结算原则 | 结算总价=中标价±工程变更±工程量据实调整±专业工程暂估价、暂列金额及材料暂估价据实调整±安全文明施工费据实调整±合同约定其他因素。 1、工程变更具体结算办法如下： （1）工程量清单报价中有相同子项的，按该子项的清单综合单价执行； （2）工程量清单报价中有类似子项的，参照投标报价中类似子项的清单综合单价执行（类似子项由甲方审定）； （3）工程量清单报价中无相同子项或类似子项的，按照《公路工程工程量清单及计量规范》2018清单计价、中华人民共和国交通运输部2018年第86号公告公布的《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830—2018）、《公路工程预算定额》（JTG/T 3832—2018）、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833—2018）、重庆市交通局关于发布重庆市公路工程补充性造价依据（2019-1）的通知（渝交路〔2019〕29号）、重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知（渝建〔2019〕143号）及相关配套文件进行编制。人工及材料价格调整按开工以后施工期间《重庆工程造价信息》公布的荣昌地区指导价均价的基础上按投标总报价与总价最高限价的下浮比例做相应下浮，未有的材料价格必须经邀标人认质认价后办理结算。 （4）税金按渝建发〔2016〕35号和渝建[2019]143号文执行（营业税改增值税）。 2、因承包人原因引起的工程量增加，不予计量、计价。 3、本工程暂估价和材料的暂定价格由甲方认质认价办理结算。 4、本工程结算最终以结算审核为准。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90 日历天（从提交投标文件截止日起计算） |
| 3.4 | 投标保证金 | 1.投标人可采取银行保函或现金的形式缴纳（投标保证金采用银行保函形式的，保函必须为不可撤销、不可转让的见索即付独立保函），若投标保证金缴纳形式为银行保函，则保函需现场随投标文件一起递交，递交截止时间同投标截止时间。 2. 投标人若选择以现金的形式缴纳投标保证金的须按本项目规定的保证金金额递交，并汇至以下账户，保证金的到账截止时间同投标截止时间。 3.保证金递交投：投标保证金为人民币伍仟元整（5000元）。 保证金账户如下： 户 名：重庆妙德工程咨询有限责任公司 开户行：重庆三峡银行股份有限公司荣昌支行 账 号：0180 0141 7000 0946 注：投标人必须在付款凭证备注栏中注明是“重庆国家现代畜牧示范区科研基地基础配套设施改扩建项目-安富基地内道路改造投标保证金”。项目名称可简写成：“畜牧科学院安富基地道路改造”。若投标人缴纳投标保证金后不参加现场投标以及报名，将进入“重庆市畜牧科学院投标黑名单”，一年之内将失去其余自主采购项目的中标资格，其保证金不予退还。 4保证金退还方式 4.1评标结果发出后，原路退还非中标人保证金。 4.2中标人的保证金，在中标人与招标人签订合同后，请凭合同复印件至招标人处退款。 |
| 3.5 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.6.1 | 签名盖章要求 | 在要求格式及报价清单上签名盖章 |
| 3.6.2 | 投标文件的份数 | 正本一份，副本二份，电子文档一份。 注：电子文档要求为U盘，其中应包含所有投标资料的电子版及其扫描件，扫描件要为PDF文件，其中章证应清晰可见。U盘装入投标文件袋中。 |
| 3.6.3 | 格式要求 | 1、投标人应将投标函部分、资格审查部分、商务部分胶装或钉装合订为一册。 2、装订 2.1投标函部分的装订要求 应按照规定格式装订成册，并应编制目录，并逐页编制页码。 2.2资格审查资料的装订要求 应按照规定格式装订成册，并应编制目录，并从目录开始逐页编制页码。 |
| 4.1 | 投标文件的密封 | 1. 投标人应将投标函部分、资格审查资料、商务部分合订成一册装入“投标文件”袋。 2.同时“投标文件”袋应按本表第4.1.2项的规定写明相应内容。 注：以上所涉及文件袋由投标人自行准备，全部文件资料装入一袋密封。 |
| 4.1 | 封套上写明 | 应在“投标文件”袋封套上写明如下内容： 招标人名称： 投标人名称： （盖单位公章） 在 年 月 日 时 分前不得开启（同投标截止时间） |
| 4.2 | 递交投标文件地点 | 重庆市荣昌区昌州街道昌龙大道51号重庆市畜牧科学院2407会议室（暂定地点，具体情况详见当日通知） |
| 4.2 | 是否退还比选文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：重庆市荣昌区昌州街道昌龙大道51号重庆市畜牧科学院2407会议室（暂定地点，具体情况详见当日通知） |
| 5.2 | 开标程序 | 主持人按下列程序进行开标： 1. 宣布开标纪律； 2. 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； 3. 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称； 4. 密封情况检查：投标人代表检查投标文件的密封情况并签名确认。 5.公布最高限价； 6.开启投标文件顺序：随机开启； 7.按照宣布的开标顺序当众开标，随机开启投标文件、公布投标人名称、投标报价及其他内容，并记录在案； 8.监标人、记录人等有关人员在开标记录上签名确认； 9.开标结束。 |
| 6.1 | 评标委员会的组建 | 按法律法规及相关规定依法组建评标委员会。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 是 √否，推荐经评审投标报价由低到高排名前三名为中标候选人。 |
| 7.2 | 中标公示 | 为深化信息公开，接受社会监督，招标人在收到评标报告后3日内将评标结果在畜牧科学院网站（http://www.cqaa.cn/）上进行公示，公示期为3日。 |
| 7.3 | 履约担保 | （1）履约担保形式：符合国家政策要求。 （2）履约担保金额：10%签约合同价（取整）。 （3）提交时间： 收到中标通知书后7个工作日内。 （4）履约担保的期限：见合同条款。 （5）履约担保的退还：工程验收合格后，招标人30日内无息退还70%的履约担保金，项目缺陷责任期24个月满后无任何质量问题30 日内无息退还剩余履约担保金至100%。 |
| 7.4 | 付款方式 | 1、合同签订后，中标人可向招标人书面申请工程预付款，招标人根据财务状况进行预付款支付。 2、工程竣工验收合格办理结算后，中标人提供合格的工程类发票，经招标人核实后30日历天内支付所有工程款。 |
| 7.5 | 签订合同 | 1、中标人在中标公示结束后，3个工作日内向代理机构领取中标通知书，5个工作日内无法领取，招标人有权取消投标人中标资格，并没收投标保证金，并保留按本工程最高限价的10%追付赔偿金的权利。 2、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起10个工作日内，根据比选文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金及低价风险保证金（如有）不予退还；中标人列入不合作名单，一年内不接受中标人对该项目或其余项目的投标。 |
| 8 | 需要补充的其他内容 |  |
| 8.1.1 | 比选代理服务费 | 1、投标人中标后向招标代理机构缴纳比选代理服务费，比选代理服务费的收取标准按照以下标准执行（不足5000元收取5000元）: 注：比选代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某工程施工代理业务成交金额为500万元，计算比选代理服务收费额如下： 采购类型 成交金额（万元）; 货物采购; 服务采购; 工程采购. 100以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100-500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500-1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000-5000; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000-10000; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 10000-100000; 0.05%; 0.05%; 0.05%. 1000000以上; 0.01%; 0.01%; 0.01%. 100万元×1%=1万元 （500-100）万元×0.8%=3.2万元 合计收费=1+3.2=4.2（万元） 2.服务费以现金或电汇等形式支付。 3.中标人如未按上述规定缴付比选代理服务费，其投标保证金将不予退还。 4.比选代理服务费缴纳账户信息： 户 名：重庆妙德工程咨询有限责任公司 开户行：重庆三峡银行股份有限公司荣昌支行 账 号：0180 0141 7000 09465. 中标人必须在接到代理机构通知3日内支付招标代理费并领取中标通知书，中标通知书领取后10日内与招标人签订施工合同，否则招标人将有权力取消其中标资格，其投标保证金不予退还。 |
| 8.2.1 | 验收方式 | 参照国家规定执行验收 1.本项目每完成一个工序，均要求招标人到场查看，合格之后才能进入下一道工序施工，直至工程全部竣工验收合格为止。 2.中标人提供所有设备和材料应有完善的质量检测手段和质量保证体系，必须符合国家标准和行业标准。如验收不合格，对中标人造成损失的，中标人应承担修复、重做、赔偿损失等责任，招标人不再另行付费。 |
| 8.3.1 | 缺陷责任期 | 本项目缺陷责任期为24个月，缺陷责任期内，施工质量缺陷的维护及维修（非人为损坏）均由中标人承担。 |
| 8.4.1 | 技术及工期要求 | 1、本项目工期60日历天，逾期竣工违约金的计算方法为：按2000元/天进行罚款。 2、特别强调：若施工时需制定施工专项方案，由中标人制定方案，方案须通过招标人和监理方确认。 3、施工合同签订以后，开工时间由招标人发出开工令为准。 4、若发包人有提前完工需求，承包人可向招标人申请工程提前完工奖励。 5、若设计图需修改，中标人须配合招标人修改施工组织设计、专项施工方案（若有）及工程量清单。 |
| 8.6.1 | 安全生产 | 1、中标人应负责施工安全（包含但不仅限于施工现场及施工周边的施工人身安全、行人安全等），若发生一切安全事故和经济损失，责任由中标人全部承担，招标人不承担任何责任。 2、在施工过程中，中标人须做到安全施工、文明施工，并做好相应的施工安全公告及警戒标识，施工过程中发生的一切安全事故由中标人自行负责处理。中标人应当与其施工人员建立劳动关系，承担全部用人用工主体责任。 |
| 8.7.1 | 低价风险保证金 | 1、低价风险担保：中标价低于最高限价的85%时提供，如不按时足额提供，视为中标人放弃中标，招标人有权不退还其投标保证金，并保留按中标金额的10%进行追偿的权利。 2、中标人提供低价风险担保的形式、金额及期限： （1）低价风险担保的形式：符合相关政策规定； （2）低价风险担保的金额：（最高限价×85%-中标价）×2； （3）低价风险担保的提交时间：中标候选人收到中标结果后5个工作日内，中标人按担保金额向招标人提交低价风险担保； （4）中标人因自身原因未按中标通知书规定的时限与招标人签订合同的，招标人有权扣除其低价风险担保并取消中标资格。 （5）低价风险担保的期限：自提交低价风险担保之日起至竣工验收合格之日止。 3、低价风险担保的退还时间：工程竣工验收合格后30日内一次性无息退还。 |
| 9 | 重新比选 | 1. 开标截止时间止，投标人少于 3 家的需重新比选； 2. 经评审小组评审后，否决所有投标的，需重新比选； 3. 重新比选后，实质性投标人仍少于3家，但报价有竞争力的，评审小组可选出中标人； |
| 10 | 公平竞争审查 | 按照国发〔2016〕34号的规定，开展公平竞争审查，请参与比选投标人及时反馈意见。 |

- 1.  总则

1.1  项目概况

1.1.1 本项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.2 本项目代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.3  本项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.4  本项目施工地点：见投标人须知前附表。

1.2  资金来源和落实情况

1.2.1  本项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.3  比选范围、计划工期和质量要求

1.3.1  本项目的项目实施时间：见投标人须知前附表。

1.3.2  本项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4  投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉：见投标人须知前附表。

1.4.2  投标人须知前附表规定不接受联合体投标（见投标人须知前附表）。

1.4.3  投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本工程的监理人；

（4）为本工程的代建人；

（5）为本工程提供招标代理服务的；

（6）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（13）两个以上投标人的法定代表人为同一人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得在同一标段中同时投标。

1.5  分包

不允许分包。

- 2.  比选文件

2.1  比选文件的组成

本比选文件包括：

（1）比选公告；

（2）投标人须知；

（3）评审办法；

（4）合同条款及格式；

（5）图纸及清单；

（6）比选文件格式。

根据本章第2.2.3款对比选文件所作的澄清、修改，构成公开比选文件的组成部分。

2.2 比选文件的澄清

2.2.1  投标人应仔细阅读和检查比选文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，向代理机构qq邮箱（106545419@qq.com）提出质疑，要求招标人对比选文件予以澄清。

2.2.2  比选文件的澄清将在投标人须知前附表规定的时间前通知各投标人自行领取。

2.3  比选文件的修改

在投标人须知前附表规定的时间，招标人可以书面形式修改比选文件，通知各投标人自行领取。投标人在开标前因未及时领取发布的补遗通知而产生的一切后果由投标人自负。

- 3.  投标文件

3.1  投标文件的组成

投标文件应包括下列内容：

3.1.1投标函及投标函附录；

3.1.2法定代表人身份证明及授权委托书；

3.1.3已标价工程量清单及组价文件；

3.1.4资格审查资料；

3.1.5投标人须知前附表规定的其他材料。

- 投标报价

4.1.投标报价

详见投标人须知前附表。

4.2投标有效期

4.2.1  在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

4.2.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4.3. 投标文件

4.3.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第五章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

4.3.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

4.3.3  投标保证金退还：见投标人须知前附表。

4.3.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

4.3.4.1在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

4.3.4.2到中标通知书后，无正当理由或无不可抗力中标人放弃中标项目的、无正当理由拒签合同协议书，或未按比选文件规定提交履约担保。

4.3.4.3对投标人的纪律要求的；

4.3.4.4规定的情形。

4.3.5  备选投标方案

投标人不得递交备选投标方案。

4.3.6  投标文件的编制

投标文件应按第五章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足比选文件实质性要求的基础上，可以提出比比选文件要求更有利于招标人的承诺。

投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签名、盖单位公章。委托代理人签名的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签名确认。签名或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

投标文件份数见投标人须知前附表。投标文件封面均须加盖投标人公章（公章）。

投标文件应装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

- 5.  投标

5.1  投标文件的密封和标记

5.1.1  投标文件的密封见投标人须知前附表。

5.1.2  投标文件的封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

5.1.3  未按本章第 4.1.1 项或第 4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

5.2  投标文件的递交

5.2.1  投标人应在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

5.2.2  投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

5.2.3  除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

5.2.4  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

5.3  投标文件的修改与撤回

5.3.1  在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

5.3.2  投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签名或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

5.3.3  修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

- 6.  开标

6.1  开标时间和地点

招标人在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间和投标人须知前附表规定的地点公开开标，所有投标人的法定代表人或其委托代理人须参加。

6.2  开标程序

主持人按下列程序进行开标：详见投标人须知前附表。

- 7.  评审

7.1  评审委员会

7.1.1  评审由依法组建的评审委员会负责。评审委员会由熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评审委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

7.1.2  评审委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

7.1.2.1招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

7.1.2.2项目主管部门或者行政监督部门的人员；

7.1.2.3与投标人有利害关系，可能影响对投标公正评审的；

7.1.2.4曾因在比选、评审以及其他与比选投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

7.2  评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

7.3  评审

评审委员会按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

- 8.  合同授予

8.1  定标方式

国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行比选的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照比选文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评审委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新比选。

评审委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

8.2  中标公示

本项目仅进行院内公示；

8.3  履约担保

8.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和比选文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

8.3.2 中标人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.4签订合同

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 10个工作日内，根据比选文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金及低价风险保证金（如有）不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

- 重新比选：

9.1 比选截止时间止，投标人少于 3 家的需重新比选；

9.2 经评审小组评审后，否决所有投标的，需重新比选；

9.3 重新比选后，实质性投标人仍少于3家，但报价有竞争力的，评审小组可选出中标人；

- 第三章  评审办法（经评审的最低投标价法）

- 评审办法前附表

评标办法中的评审内容必须和投标人须知中的对应内容一致，若投标人须知中未作要求的内容，不得列入评标办法作为评定依据。

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标办法 | 本次评标采用经评审的最低投标价法，评标委员会按照本章第2.1款进行报价排序，按照本章第2.2款进行符合性审查，符合性审查合格的投标人中按报价由低到高推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。若出现投标人投标报价相同的，由评标委员会按照 业主现场抽签的 原则排序。 |  |
| 2.1 | 报价排序 | 对报价不高于最高限价的所有投标人的投标文件，按照报价由低到高的顺序排序。 |  |
| 2.2 | 符合性审查 | 取报价排序前3名（若实际投标人数量小于3名，则全部纳入）进行符合性审查。符合性审查内容：资格评审、形式评审、响应性评审、投标函部分及商务部分评审。符合性审查合格的投标人中，报价最低的成为第一中标候选人，报价次低的成为第二中标候选人，以此类推。 |  |
| 2.2.2 | 资格评审标准 | 资质条件 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 营业执照 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 安全许可证 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 项目经理资格要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
| 2.2.3 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致，依法变更名称的应提交相应证明材料。 |
|  |  | 投标函签名盖章 | 由法定代表人或其委托代理人签名或盖章、加盖单位公章。 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的要求，字迹清晰可辨。 1.投标函的所有数据均符合比选文件的规定； 2.投标文件附表齐全完整，内容均按规定填写； 3.投标文件的编制符合第二章“投标人须知前附表”3.6.1、3.6.2、3.6.3款的规定。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价。 |
|  |  | 投标文件的签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代理人的签名齐全。 |
| 2.2.4 | 响应性评审标准 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.4款规定。 |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定，投标文件不应附有招标人不能接受的条件。（由投标人承诺，承诺书格式详见第六章投标文件格式。） |
|  |  | 技术标准和要求 | 符合第二章“投标人须知”1.3.3款规定。（由投标人承诺，承诺书格式详见第六章投标文件格式。） |
|  |  | 实质性要求 | 本次投标不得有串通投标、弄虚作假等其他违反招投标相关法律、法规行为。 按评标委员会要求澄清、说明或补正。 |
| 2.2.5 | 投标函部分及商务部分评审标准 | 投标函部分的签名盖章 | 投标函部分的格式要求法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）的须齐全。 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标总报价 | 1.投标总报价必须与已标价工程量清单总报价一致，且工程量清单总报价与依据单价、工程数量、分部分项工程合价计算出的结果应一致。 2.投标总报价不得高于招标人公布的投标总报价最高限价，详见第二章“投标人须知”第3.2.1项规定。 3.投标总报价低于最高限价85%的，投标人应在编制投标文件时，在投标函部分中递交低价风险担保提交承诺书。承诺书格式详见第六章投标文件格式。 |
|  |  | 暂定金额 | 暂列金额、暂估价等暂定金额必须按照招标文件给定的金额填报。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价。在招标文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。 |
|  |  | 已标价工程量清单 | 1.符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量。 2.招标文件中规定工程量清单不允许修改的内容不得修改。 3.每项清单综合单价报价不得高于每项清单综合单价最高限价。 |
| 3 | 评标程序 | 1.对报价不高于最高限价的所有投标人的投标文件，按照报价由低到高的顺序排序。推送给评标委员会的投标文件不得显示排序。 2.根据本章第2.2款约定进行符合性审查。符合性审查合格的投标人中，报价最低的成为第一中标候选人，报价次低的成为第二中标候选人，以此类推。 3.若上述程序未能评出三名中标候选人，则评标委员会对剩余投标文件继续按上述第2条进行评审，直至评出三名中标候选人，或者评审完所有投标文件。 4. 因评标委员会作否决投标处理，导致有效投标人不足三个的，评标委员会应当否决所有投标。但是有效投标人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，并满足招标文件要求的，评标委员会可以继续评标并确定中标候选人。 注：若出现投标人投标报价相同的，由评标委员会按照 业主现场抽签的 原则排序。 |  |
| 3.4 | 评标结果 | 3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按经评审的最低投标价法推荐中标候选人。 3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。 |  |

## 1.  评标方法

本次评标采用经评审的最低投标价法，评标委员会按照本章第2.1款进行报价排序，按照本章第2.2款进行符合性审查，符合性审查合格的投标人中按报价由低到高推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。若出现投标人投标报价相同的，以评标办法前附表约定的原则确定排序。

## 2.  评审标准

### 2.1报价排序标准

见评标办法前附表。

### 2.2符合性审查标准

按评标办法前附表约定的投标单位报价排序数量进行符合性审查。符合性审查内容：技术方案评审（如有）、资格评审、形式评审、响应性、投标函部分及商务部分评审。

2.2.1  资格评审标准：见评标办法前附表。

2.2.2  形式评审标准：见评标办法前附表。

2.2.3  响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2.4  投标函部分及商务部分评审标准：见评标办法前附表。

## 3.  评标程序

### 3.1报价排序

对报价不高于最高限价的所有投标人的投标文件，按照报价由低到高的顺序排序。

### 3.2符合性审查

3.2.1评标委员会依据本章第2.2 款规定的标准对投标文件进行符合性审查。符合性审查顺序：技术方案评审（如有）、资格评审、形式评审、响应性、投标函部分及商务部分评审。

勾选技术方案评审的，符合性审查应首先进行技术方案审查，再按照资格、形式、响应性、投标函部分及商务部分的顺序进行评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。

3.2.2 投标人有以下情形之一的，其投标文件将被否决：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形的；

（2）本次投标有串通投标、弄虚作假等其他违反招投标相关法律、法规行为的；

（3）拒绝按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.2.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力，修正原则如下：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）投标函中的总报价与已标价工程量清单总报价不一致，且工程量清单总报价与依据单价、工程数量、分部分项工程合价计算出的结果不一致的，由评标委员会作否决投标处理。

### 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按经评审的最低投标价法推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

- 第四章  格式合同条款及格式合同协议书

注：该合同为格式合同，中标人可与招标人在未改变标书实质性条件的框架下，对该格式合同进行修改。

发包人（全称）：    重庆市畜牧科学院      （以下简称甲方）

承包人（全称）：                          （以下简称乙方）

按照《中华人民共和国民法典》及有关工程施工规定，	甲方将重庆国家现代畜牧示范区科研基地基础配套设施改扩建项目-安富基地内道路改造发包给乙方，甲乙双方就有关事项协商一致，订立本合同。

1、工程概况

工程名称：重庆国家现代畜牧示范区科研基地基础配套设施改扩建项目-安富基地内道路改造

资金到位情况：已到位。

乙方项目经理：

缺陷责任期：24个月。

2、工程承包范围

承包范围： 清单所含内容

3、合同工期

开工日期：      年     月     日（实际开工日期以甲方出具开工令为准）

竣工日期：      年     月     日

合同工期总天数         日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

4、质量标准

工程质量标准：按照相应机关制定的方案和安全操作规程程序进行施工，同时接受甲方现场人员的监督和管理。控制扬尘，建筑垃圾全部由乙方自行清理、清运。

工程质量达到国家有关施工质量规范要求，并验收合格。

5、合同价款

合同金额人民币（大写）                 元（￥            ）。施工过程由甲方提供水电。

6、组成合同的文件

6.1组成本合同的文件包括：

(1)本合同协议书

(2)中标通知书

(3)比选文件及附件

(4)投标书及其附件

(5)工程报价文件

(6)标准、规范及有关技术文件

(7)经双方确认进入合同的其他文件

6.2合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）施工合同协议 ；（2）中标通知书；（3） 比选文件及附件 (4)投标书及其附件；(5)工程报价文件；(6)标准、规范及有关技术文件；(7)经双方确认进入合同的其他文件。

6.3双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

一旦上述合同文件之间出现了意思含混或矛盾之处，则应按自上而下的优先顺序进行解释。若投标文件与比选文件要求有矛盾则以两者之间较高标准者为准。

7.履约担保

履约担保形式：符合国家相关政策。

履约担保金额：10%签约合同价（取整）。

履约担保金额为：

提交时间： 收到中标通知书后7个工作日内。

履约担保的期限：缴纳履约担保起到项目缺陷责任期满。

履约担保的退还：工程验收合格后，招标人30日内无息退还70%的履约担保金，项目缺陷责任期24个月满后无任何质量问题30 日内无息退还剩余履约担保金至100%。

8.工程款支付

8.1合同签订后，乙方可向招标人书面申请工程预付款，招标人根据财务状况进行预付款支付。

8.2 工程竣工验收合格办理结算审核后，乙方提供合格的工程类发票，经招标人核实后30日历天内支付所有工程款。

9、结算

9.1结算原则：

结算总价=中标价±工程变更±工程量据实调整±专业工程暂估价、暂列金额及材料暂估价据实调整±安全文明施工费据实调整±合同约定其他因素。

9.2工程变更具体结算办法如下：

（1）工程量清单报价中有相同子项的，按该子项的清单综合单价执行；

（2）工程量清单报价中有类似子项的，参照投标报价中类似子项的清单综合单价执行（类似子项由甲方审定）；

（3）工程量清单报价中无相同子项或类似子项的，按照《公路工程工程量清单及计量规范》2018清单计价、中华人民共和国交通运输部2018年第86号公告公布的《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830—2018）、《公路工程预算定额》（JTG/T 3832—2018）、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833—2018）、重庆市交通局关于发布重庆市公路工程补充性造价依据（2019-1）的通知（渝交路〔2019〕29号）、重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知（渝建〔2019〕143号）等相关配套文件进行编制。人工及材料价格调整按开工以后施工期间《重庆工程造价信息》公布的荣昌地区指导价均价的基础上按投标总报价与总价最高限价的下浮比例做相应下浮，未有的材料价格必须经招标人认质认价后办理结算。

9.3因乙方原因引起的工程量增加，不予计量、计价。

9.4本工程暂估价和材料的暂定价格由甲方认质认价办理结算。

9.5本工程结算最终以结算审核为准。

9.6乙方应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价格的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

- 安全责任：

10.1乙方所有的工作人员必须购买工伤保险后才能进场施工。

10.2该工程实施造成或引发的一切安全责任事故均由乙方负责。

10.3施工中发生的一切伤、残、亡事故均由乙方负责。

10.4在施工中由于乙方原因造成的甲方建（构）筑物、电缆等损失，由乙方负责赔偿。

- 违约责任：

若有一方违约，由违约方支付守约方        元。

12、争议的解决

12.1 争议的解决方式

争议的解决方式：对有争议部分，乙方、甲方首先应通过友好协商解决，协商不能解决，双方均可采取向本项目工程所在地人民法院提请诉讼。

12.2 在诉讼期内，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其他部分仍应继续执行。

13、合同生效

13.1合同订立时间：       年     月     日

13.2合同订立地点：重庆市荣昌区

13.3本合同双方约定：甲乙双方签名盖章后生效。

14、合同份数

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，甲方执 肆 份，乙方执贰份。

甲方：  （公章）                     乙方：  （公章）

法定代表人：                        法定代表人：

部门负责人：

部门分管领导：

经办人：                             经办人：                    

电  话：                             电  话：                    

开户银行：                          开户银行：

账  号：                            账  号：

年     月     日	                  年    月     日

附件二：廉政责任书

工程建设项目廉政责任书

工程项目名称：

工程项目地址：

建设单位（甲方）：

施工单位（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条　甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条　甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条　乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条　违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嬚犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条　本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条　本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位：（盖章）　　　　　　　　　　乙方单位：（盖章）

法定代表人：　　　　　　　　　　　　　法定代表人：

地址：　　　　　　　　　　　　　　　　地址：

电话：　　　　　　　　　　　　　　　  电话：

年　　 月　　日　　　　　　　　     年　  月　　 日

附件三：安全文明生产协议

安全文明生产协议

发包人：                                    （以下简称甲方）

承包人：                                     （以下简称乙方）

安全生产是一切经济部门和生产企业的首要任务，生产必须保证安全是建筑企业必须遵守的原则，为了贯彻执行“安全第一，预防为主”的安全生产方针，切实加强管理，保证职工在生产过程中的安全和健康，促进生产发展，经甲乙双方共同协商，达成如下协议：

一、甲方职责：

1.对乙方施工现场及周边进行定期或不定期检查、监督及配合甲方或行政主管部门进行抽查。

2.甲方在检查中发现安全隐患应及时以口头或书面形式通知乙方项目负责人或乙方专职安全员，并限期进行整改及按相应违约责任处理。

3.专职安全员负责对施工中的安全事故进行协助调查、违约处理工作。

二、乙方职责

1.负责现场内及周边安全技术措施计划的编制、实施，并报甲方该项目专职安全员处备案。专职安全员必须持证上岗，不得随意更换，如需更换必须征得甲方同意。

2. 乙方必须建立安全生产管理制度，并上墙接受监督检查，对各班组长及工人进行不定期或定期安全思想教育、安全技术交底，在施工中进行自检、交叉检查制度，并做好安全生产台账及记录。

3. 乙方必须按《建筑施工安全检查标准》（JGJ 59-2011）、《建筑施工安全技术》《安全文明生产管理实施细则》及有关通知、要求和安全技术措施计划进行施工、检查，不得违章作业，否则根据有关违约责任进行处理。

4. 专职安全员到现场检查时，乙方现场管理人员必须积极配合，不得无理推诿，对不重视安全以及出现安全隐患不予消除者，监理单位出具安全整改通知书后，拒不整改则甲方对乙方处以每次5000元违约金。有效的处罚依据，原则上须经乙方签名，如乙方拒不签名，则甲方现场代表和监理共同签名也视为有效。情节特别恶劣者，甲方将向相关职能部门作书面汇报，并建议今后不再参与甲方组织的施工招标活动。

5. 对发生安全事故的必须在24小时内首先上报甲方，如隐瞒不报者，将进行严肃处理。

三、安全文明施工费。该工程的安全文明施工费包含在施工总承包经费中。

四、本协议作为本项目合同附件，与工程合同具有同等的法律效力。

五、本合同一式正本二份、副本五份。双方各执正本一份、副本甲方执三份、乙方执二份。

发包人：                          承包人：

法定代表人：                      法定代表人：

经办人：                          经办人：

年    月     日

附件四：农民工工资付款承诺

农民工工资支付承诺

（招  标  人）：

为了切实维护建筑农民工的合法权益，确保社会和企业稳定，根据各级政府和相关主管部门的相关要求，结合我公司承包的                   的劳务施工实际情况，特做如下郑重承诺：

1.我公司将严格按照上级主管部门及               关于农民工工资发放的相关要求，切实做好农民工工资发放工作；

2.我公司一定按照规定将农民工工资足额、直接发放到农民工手中；保证将每月发放的农民工工资表（表格形式、现场负责人和班组长签名认可、农民工本人签名）于每月15日前将上月农民工工资如实、及时上报给贵单位，否则我司愿意接受贵单位的处理；

3.如因农民工工资发放、处置不力，导致农民工有不同形式的上访、闹访、信访等事件发生，贵单位将立即停止对我公司劳务工程款的支付，我公司愿意将剩余工程款用作民工工资保证金。

由此造成的一切不良后果和损失由我公司承担。

特此承诺！

单位全称：                        （盖  章）

法定代表人或委托人：（签 字）年  月  日

保障农民工工资支付协议附件1：

关于农民工工资发放情况的说明表

| 工程名称： |  |
| --- | --- |
| 施工单位： |  |
| 监理单位： |  |
| （项目业主单位名称）： 我单位负责承建的（工程名称）无拖欠农民工资的情况，贵单位先期支付我单位的工程款已优先用于支付了农民工工资，农民工工资全部按时足额进行了发放，请贵单位予以审核。 施工单位项目负责人签名（加盖项目章）： |  |
| 监理单位意见： | 总监签名并加盖项目章： |
| 工程部项目负责人意见： | 项目负责人签名： |

- 第五章  工程量清单及图纸

详见附件。

# 第六章  投标文件格式

目    录

一、投标函部分

（一）投标函

（二）投标函附录

（三）低价风险担保提交承诺书（如有）

二、商务部分

已标价工程量清单及组价文件

三、资格审查资料

（一）法定代表人身份证明及授权委托书

（二）投标人基本情况表

（三）其他资料

- 一、投标函部分

- （项目名称）施工比选

投  标  文  件

投标函部分

投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签名）

年  月  日

目     录

（一）投标函

（二）投标函附录

- （三）低价风险担保提交承诺书

（四）承诺

（五）其他资料

- （一） 投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了 		（项目名称）施工比选文件的全部内容，愿意以人民币：（大写）        （¥  	元），其中安全文明施工费暂定金额为人民币：（大写）        （¥  	元）作为本项目的投标总报价。项目经理为         ，工期   日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到 		 。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）	       （¥ 	       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照比选文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6． 	（其他补充说明）。

投 标 人：                　　　　　  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：   	（签名）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年  月  日

- （二） 投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 姓名： |  |
| 2 | 工期 | ： 日历天 |  |
| 3 | 缺陷责任期 | 24个月 |  |

投  标  人：                　　　　 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：   	（签名）

- （三）低价风险担保提交承诺书

（投标报价低于招标项目最高限价的85%时采用）

（招标人名称）：

我公司        （投标人名称）参加了你单位        （项目名称）的投标。我公司投标报价低于最高限价的85%，若获得中标资格，我公司承诺按照招标文件的规定递交低价风险担保。同时，我公司已落实低价风险担保的提交方案，承诺如采用保函形式提交低价风险担保，保函的格式和内容符合招标文件的要求。否则，我公司愿承担招标文件中约定的，因未按规定递交低价风险担保的相应责任。

特此承诺。

投  标  人：            （盖单位法人章）

法定代表人：            （签名或盖章）

年    月    日

### （四）承诺

（招标人名称）：

我公司        （投标人名称）参加了贵单位        （项目名称）的投标，自愿作出以下承诺：

1、我公司投标截止日投标资格情况不存在下列情形之一：

（1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内；

（2）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内；

（3）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的黑名单且在记分有效期内；

（4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内；

（5）被重庆市住房和城乡建设主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。

2、我公司拟派的项目经理按注册建造师的相关规定到岗履职和未被禁止参与投标。

2.1拟派的项目经理中标后在本项目任职，签订合同时拟派的项目经理必须与投标文件中的项目经理一致，并满足办理施工许可手续的相关要求。不能按承诺到岗履约的，按合同相关条款处罚并上报行政主管部门，给贵单位造成损失的，我公司依法承担违约赔偿责任。拟派的项目经理中标后不得随意更换。

2.2拟派的项目经理未被重庆市住房和城乡建设主管部门暂停在渝承揽新业务，若被暂停且参加投标的投标将被否决；已取得中标候选人资格或中标资格的，贵单位有权取消我公司中标候选人资格或中标资格；给贵单位造成损失的，我公司依法承担违约赔偿责任。

2.3为保证我公司拟派的项目经理到本项目到岗履职，我公司还承诺：

若我公司拟派本项目的项目经理有在其他项目任职的情形的（或有在其他项目中标或拟中标的情形的），应在收到中标通知书后 14 日（7～30日）内，办理完成放弃在其他项目任职的手续（或办理完成放弃在其他项目中标或拟中标的手续），贵单位在合同签订前有权对我公司拟派项目经理在其他项目的任职情形（或在其他项目的中标或拟中标情形）进行核查，若与我公司承诺内容不符或我公司未在上述时间内按照招标文件规定递交放弃在其他项目任职、中标或拟中标的相关资料，我公司自愿放弃中标资格，贵单位不退还我公司的投标保证金。在合同签订时，我公司确保拟派项目经理符合《建筑施工企业项目经理资质管理办法》规定的项目经理任职条件，否则我公司自愿放弃中标资格，贵单位不退还我公司的投标保证金。

若我公司拟派项目经理放弃在其他项目任职的将提供：①经业主或建设单位同意任职变更的文件；②负责项目监管的行业行政主管部门出具同意任职变更的证明材料。

若我公司拟派项目经理放弃在其他项目中标或拟中标的将提供：①经中标或拟中标的其他项目建设单位同意的放弃中标函。

3、我公司若中标，在签订合同之前，将按照建设行政主管部门的要求组建施工项目部，配置项目管理班子，出具任命文件。任命文件应当明确施工项目部的职责、岗位设置、人员配备，并书面通知招标人。相关岗位管理人员应持有建设行政主管部门要求的岗位证书，并提供我公司为其缴纳的养老保险证明材料。中标后不能满足该要求的，取消我公司中标资格，给招标人造成损失的，我公司依法承担违约赔偿责任。

4、我公司在资格审查部分中提供的相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形。招标人在合同签订前均有权对我司提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，取消中标资格，并按相关法律法规报招标投标监督部门处理，投标保证金不予退还，我司自愿承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。

5、我公司不存在第二章 投标人须知第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

6、我公司的投标文件符合第二章 投标人须知第 1.3.1 项的规定。

7、我公司的投标文件符合第四章 合同条款及格式规定，投标文件中没有招标人不能接受的条件。

投  标  人：                         （盖单位章）

法定代表人：                          （签名或盖章）

年    月    日

- 二、商务部分

（项目名称）施工比选

投  标  文  件

商务部分

投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  　　　（签名）

年  月  日

目     录

[目录由投标人自行编制]

- 已标价工程量清单及组价文件

- 三、资格审查资料

（项目名称）施工比选

投  标  文  件

资格审查资料

投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　 　　（签名）

年  月  日

目    录

（一）法定代表人身份证明及授权委托书

（二）投标基本情况表

（三）其他资料

### （一）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

### 法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明扫描件（双面）

投标人： 	（盖单位公章）

年   月   日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人 	（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人，现委托 	（姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改                      （项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：  	。

代理人无转委托权。

投  标  人：              	（盖单位公章）

法定代表人： 		（签名）

身份证号码：

委托代理人： 	（签名）

身份证号码：

委托代理人电话（手机）：

附：法定代表人和委托代理人身份证明扫描件（双面）

年  	月 	日

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2.授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

- （二）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |  |
|  | 传 真 |  | 网 址 |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 电话及职称 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 电话及职称 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

- （三）其他资料