- 项目名称：九峰山科研基地污水处理系统配套工程

竞争性比选文件

比  选  人：重庆市畜牧科学院

代 理 机 构：重庆妙德工程咨询有限责任公司

二○二四年九月

目  录

第一章 比选公告	1

第二章 竞选人须知	3

第三章 评审办法（综合评估法）	27

第四章 合同条款及格式	33

第五章 工程量清单 	38

第六章 图纸	46

第七章 技术标准和要求	38

第八章 竞选文件格式	49

# 第一章 比选公告

九峰山科研基地污水处理系统配套工程比选公告

## 1.比选条件

本比选项目九峰山科研基地污水处理系统配套工程已批准建设，比选人为重庆市畜牧科学院，项目已具备比选条件，现对该项目的施工进行竞争性比选。

## 2.项目概况与比选范围

2.1 项目名称：九峰山科研基地污水处理系统配套工程

2.2 建设地点：重庆市荣昌区九峰山科研基地

2.3 比选范围：九峰山科研基地污水处理系统配套工程项目清单中全部建设内容及施工内容，具体以比选人给出的工程量清单和施工图纸为准。

2.4 本次比选项目工程总投资额：389259.09元。

2.5 工期：30日历天。

## 3.竞选人资格要求

3.1  本次比选实行资格后审，竞选人应满足下列资格条件：

3.1.1 本次比选要求竞选人具备的资质条件：具备建设行政主管部门颁发的有效的建筑工程施工总承包叁级及以上资质；

3.1.2 竞选人还应在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，详见比选文件第二章竞选人须知前附表第1.4.1条内容。

3.2  本次比选不接受联合体投标。

4. 比选文件的获取

4.1 凡有意参加的竞选人，请在“重庆市畜牧科学院http://www.cqaa.cn/”下载本项目竞争性比选文件以及图纸、补遗等开标前公布的所有项目资料，无论竞选人下载与否，均视为已知晓所有比选内容。

4.2比选文件发售期：请于北京时间2024年9月12日-2024年9月19日（上午09：00时至12：00，下午14：00时至17：00时，法定节假日除外）在重庆妙德工程咨询有限责任公司（重庆市荣昌区向阳路178号附41号二楼207室）递交《比选确认函》（加盖单位公章）报名。

4.3 比选文件售价500元/份（售后不退），在递交比选文件时缴纳比选文件费用。

4.4未在招标文件规定的时间内递交比选确认函以及未购买比选文件的竞选人，其竞选文件不予接收。

5.竞选文件的递交

5.1竞选文件递交时间：2024年9月20日9：00-2024年9月20日9：30

5.2 比选时间：2024年9月20日9：30

5.3比选地点：重庆市畜牧科学院2407会议室（暂定）。逾期送达的或者未送达指定地点的竞选文件，不予接收。

- 公告发布媒介

重庆市畜牧科学院http://www.cqaa.cn/上发布。

- 联系方式

比选人：重庆市畜牧科学院

联系人：丁老师

联系方式：023-46214307

地址：重庆市荣昌区昌州街道昌龙大道51号

代理机构：重庆妙德工程咨询有限责任公司

联系人：王老师

联系方式：13983849711

地址：重庆市荣昌区向阳路178号附41号二楼207室

第二章 竞选人须知

### 竞选人须知前附表

正文内容不允许修改。若竞选人须知前附表与正文不一致的地方，以竞选人须知前附表为准。

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 比选人 | 比选人：重庆市畜牧科学院 联系人：丁老师 联系方式：023-46214307 地址：重庆市荣昌区昌州街道昌龙大道51号 |
| 1.1.3 | 代理机构 | 代理机构：重庆妙德工程咨询有限责任公司 联系人：王老师 联系方式：13983849711 地址：重庆市荣昌区向阳路178号附41号二楼207室 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 九峰山科研基地污水处理系统配套工程 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 重庆市荣昌区九峰山科研基地 |
| 1.2.1 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.3.1 | 比选范围 | 九峰山科研基地污水处理系统配套工程项目清单中全部建设内容及施工内容，具体以比选人给出的工程量清单和施工图纸为准。 |
| 1.3.2 | 工期 | 30日历天，缺陷责任期24个月。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。 |
| 1.4.1 | 竞选人资质条件、能力 | 本工程施工招标实行资格后审，竞选人应具备以下资格条件： 1.资质条件、营业执照及安全生产条件 （1）具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质。 竞选人须在竞选文件资格审查部分提供有效的带二维码标识的资质证书复印件。 （2）具备有效的营业执照。 竞选人须在竞选文件资格审查部分提供有效的带二维码标识的营业执照复印件。 （3）具备建设行政主管部门颁发的有效的企业安全生产许可证，企业主要负责人、拟担任该项目项目经理具备相应的由建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书。 竞选人须在竞选文件资格审查部分提供有效的安全生产许可证及安全生产考核合格证书复印件。 2.财务要求 2023年的年度财务状况不亏损。 竞选人须在竞选文件资格审查部分提供经会计师事务所或审计机构出具的签字盖章齐全合法有效的财务审计报告及财务报表，须至少包括现金流量表、资产负债表、利润表和财务情况说明书复印件并盖单位法人章。 3. 投标截止日投标资格情况 竞选人自行承诺（格式自拟）不得存在下列情形之一： （1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内； （2）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内； （3）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重庆市工程建设领域招标投标失信惩戒对象名单（以下称黑名单）且在记分有效期内； （4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内； （5）被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。 （6）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书； （7）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； （8）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单； （9）竞选人或其法定代表人、拟委任的项目经理在近两年内有行贿犯罪行为的。 （10）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同竞选人，参加同一合同项（包）报价的； 竞选人须在竞选文件资格审查部分提供承诺并盖单位法人章。 4.项目经理资格： 4.1竞选人拟派的项目经理必须已在竞选人本单位注册，具有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格职称。 4.2竞选人须承诺拟派项目经理到岗履职和未被禁止参与投标（承诺书格式自拟，并放入资格预审申请文件中）。 4.3项目经理的其他承诺要求：为保证竞选人拟派的项目经理本项目的到岗履职，竞选人还需承诺： 若竞选人拟派本项目的项目经理有在其他项目任职的情形的（或有在其他项目中标或拟中标的情形的），应在收到中标通知书后 14 日内，办理完成放弃在其他项目任职的手续（或办理完成放弃在其他项目中标或拟中标的手续），比选人在合同签订前有权对竞选人拟派项目经理在其他项目的任职情形（或在其他项目的中标或拟中标情形）进行核查，若与竞选人承诺内容不符或申请人未在上述时间内按照竞选文件规定递交放弃在其他项目任职、中标或拟中标的相关资料，视为竞选人放弃中标资格，比选人不退还其竞选保证金。在合同签订时，竞选人需确保拟派项目经理符合《建筑施工企业项目经理资质管理办法》规定的项目经理任职条件，否则视为竞选人放弃中标资格，招标人不退还其竞选保证金（承诺书格式自拟，并放入资格预审申请文件中）。 放弃在其他项目任职的需提供：①经业主或建设单位同意任职变更的文件；②负责项目监管的行业行政主管部门出具同意任职变更的证明材料。 放弃在其他项目中标或拟中标的需提供：①经中标或拟中标的其他项目建设单位同意的放弃中标函。 5.主要管理人员： 竞选人自行承诺中标后在签订合同之前，须按照建设行政主管部门的要求组建施工项目部，配置项目管理班子，出具任命文件。任命文件应当明确施工项目部的职责、岗位设置、人员配备，并书面通知建设单位。相关岗位管理人员应持有建设行政主管部门要求的岗位证书，并提供竞选人为其缴纳的养老保险证明材料。中选后不能满足该要求的，竞选人可取消其中标资格，给比选人造成损失的，竞选人依法承担违约赔偿责任。 竞选人须在竞选文件资格审查部分提供承诺（承诺格式见第八章竞选文件格式）。 6.其他要求 （1）委托代理人： 委托代理人必须为竞选人本单位人员。 竞选人须在竞选文件资格审查部分提供竞选人为该委托代理人缴纳的养老保险证明复印件并盖单位法人章。否则，将由评标委员会作否决投标处理。 （2）竞选单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得在同一项目（标段）中同时投标。竞选人提供单位控股、管理关系情况并提供相应承诺（承诺格式自拟，放入资格文件中）。 特别说明： （1）上述要求须提交的相关证明材料复印件均应加盖竞选单位公章并装入竞选文件资格审查部分中。上述要求，有一条不满足则竞选文件由评标委员会作否决投标处理。 （2）竞选人须自行承诺其提供的上述相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形（自行承诺格式自拟）。比选人在合同签订前均有权对竞选人提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，按相关规定取消其中标资格，并按相关法律法规报招标投标监督部门，其竞选保证金不予退还，竞选人承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。 （3）本竞争性比选文件中所要求的人员养老保险证明要求如下： ①企业提供养老保险证明，事业单位提供养老保险证明或行政主管部门在编证明。 ②项目经理和委托代理人的连续养老保险证明期限须包含2024年5月至2024年8月。养老保险证明原件必须加盖社保部门公章，提供的养老保险参保证明须体现上述人员的姓名、身份证号（或社保号）、单位名称、本单位参保时间（或起始参保时间）。为确保对所有竞选人的公开、公平、公正，竞选人如果提供网上打印的养老保险证明材料含有电子印章且提供了该地区政府或人社局发布的相关推行参保人员社保证明电子化的佐证材料（可不要求为原件，但必须网上能查询文件属实），可视为原件，不需加盖社保部门公章，投标有效，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体比选 | 不接受。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织、自行踏勘。 |
| 1.10.1 | 比选预备会 | 不召开。 |
| 1.11 | 分包 | 不允许。 |
| 2.1 | 构成比选文件的其他材料 | 比选人发出的答疑及补遗书等。 |
| 2.2.1 | 竞选人对竞争性比选文件提出疑问的截止时间 | 竞选人应仔细阅读竞争性比选文件及附件的所有内容，如有文字表述不清，存在错、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在 2024 年9月18日10：00前通过匿名发送至邮箱26142341@qq.com。 |
| 3.2 | 竞选报价 | 本次比选报价须为人民币报价。 - 1、竞选人应按要求填写相应清单表格。竞选人的竞选函报价应是本工程合同段投标范围内的全部工程的竞选报价，并以比选人在工程量清单中提出的单价和总价为依据。 - 2、竞选人应认真填写工程量清单中所列的本合同各工程子目的单价和总价。竞选人没有填入单价或总价的工程子目，比选人将认为该子目的价款已包括在工程量清单其他子目的单价和总价中。竞选人在工程量清单中多报的子目和单价或总价发包人将不予接受，并将被视为重大偏差。 - 3、按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQQDGZ-2013），参考《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市房屋修缮工程计价定额》（CQSXDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018） 和《重庆市建设工程施工机械台班定额》《重庆市建设工程施工仪器仪表台班定额》《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》《重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2018〕195号）、《重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）及其配套、修改、调整文件进行编制，人工及材料价格各竞选单位结合自身实力、市场行情自主合理报价。 - 4、本工程工程量为暂定工程量，结算时据实结算。 5、安全文明施工费： 5.1 根据《重庆城乡建设委员会关于印发〈重庆市建设工程安全 文明施工费计取及使用管理规定〉的通知》（渝建发〔2014〕25 号）规定，安全文明施工费由安全施工费、文明施工费、环境保护费及临时设施费组成。 5.2本工程安全文明施工费由比选人根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市城乡建设委员会关于印发〈重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定〉的通知》（渝建发〔2014〕25号）、《重庆市城乡建设委员会关于印发〈重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定2024版〉的通知》（渝建管〔2024〕38号）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）的相关规定和费用标准计取。 6、比选人在工程量清单中所列出的暂列金额、暂估价等暂定金额，竞选人不得修改，否则由评标委员会作否决投标处理。 7、比选人在工程量清单中所列出的清单编码、项目名称、项目特征及主要工程内容、计量单位、工程量、暂列及暂定金额、暂估价、清单填报顺序等竞选人不得修改。 8、本工程比选将对竞选总报价及所有子目单项报价设置最高限价，最高限价为大写：叁拾捌万玖仟贰佰伍拾玖元零角玖分（小写：389259.09元），其中安全文明施工费暂定金额大写：壹万贰仟陆佰肆拾元叁角柒分（小写：12640.37元）。竞选人填写的竞选总报价及子目单项报价均不得超过比选人公布的最高限价。因中选人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，比选人不再补偿。 9、其他说明： （1）竞选人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、地质情况、进出场道路、拆迁干扰、储存空间、装卸限制、行车干扰及任何其他足以影响承包价格的情况，任何因忽视上述情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。 （2）为了不受停电影响延误工期，承包人应自行预备柴油发电机组，自备发电机的功率应与工程需用电力负荷相适应，确保施工期间能正常使用，费用自理，电费价差不作调整。竞选人自行负责水、电的（由接口点至各施工区域）接入，接入所有费用及相关用水用电等费用由竞选人承担，综合考虑在竞选报价中。中选后，该费用不另行支付。 （3）施工配合费由各竞选人自行测算计入本次竞选报价内，中选后不再计取。 （4）竞选报价低于最高限价的85%时提供低价风险担保金并提交承诺书。 （5）本工程所产生的建筑垃圾外运距离包干，渣场由各竞选人自行解决，比选人不负责。 |
| 3.3.1 | 比选有效期 | 90日历天（从提交竞选文件截止日计算） |
| 3.4.1 | 比选保证金 | 一、竞选保证金缴纳方式 （1）竞选单位应足额缴纳保证金，并汇至以下账户，保证金的到账截止时间为竞选文件递交截止时间前一天17：00。 （2）竞选人可采取出具保函的形式缴纳竞选保证金，现场随竞选文件一起递交，递交截止时间同竞选文件递交截止时间，采用保函形式的，保函必须为不可撤销且见索即付。 户 名：重庆妙德工程咨询有限责任公司 开户行：重庆三峡银行股份有限公司荣昌支行 账 号：0180 0141 7000 0946 竞选保证金的金额：竞选保证金为人民币仟元整（￥6000元）。 注：竞选人必须在付款凭证备注栏中注明是“九峰山科研基地污水处理系统配套工程竞选保证金”，可简写为“九峰山污水处理工程竞选保证金”。 二、若竞选人缴纳竞选保证金后不参加现场投标以及报名，将进入“重庆市畜牧科学院黑名单”，一年之内将失去其余自主采购项目的中标资格，其保证金不予退还。 三、竞选保证金退还方式 （1）代理机构应当在法定时间内确定中标人。中标通知书发出后5个工作日内，原路退还非中选人保证金。 （2）中选人的保证金，施工合同复印件交至代理机构处后5个工作日内原路退还中标人退款。 |
| 3.5 | 资格审查资料 | 本须知规定提供的资料。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 本须知规定提供的资料。 |
| 3.6 | 是否允许递交备选比选方案 | 不允许。 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 竞选人应在竞选文件封面加盖单位公章，法定代表人或其委托代理人应签字或加盖印章，否则申请文件无效（包括其他地方标明须加盖单位公章，法定代表人或其委托代理人应签字或加盖印章），按废标处理。 |
| 3.7.4 | 竞选文件的份数 | 竞选文件正本1份、副本2份，电子版形式文档（U盘）1份（应包含竞选文件所有扫描件内容）。当副本和正本不一致时，以正本为准。 |
| 3.7.6 | 装订要求 | 1、本工程应将竞选函部分（含资格审查资料）装订成册。 2、装订 （1）竞选函部分（含资格审查资料）的装订要求 应按照第八章规定格式装订成册，并应编制目录。 |
| 4.1.1 | 竞选文件的密封 | 1.竞选文件袋用“竞选文件”大袋。 2.“竞选函部分（含资格审查资料）”及电子版文档形式（U盘）装入“竞选文件”大袋中，（如文件较多，可分成多个大袋进行封装）密封并在大袋上加盖竞选人单位章，同时“竞选文件”大袋应按本表第4.1.2项的规定写明相应内容。 3.如果“竞选文件”大袋未按上述规定封装，比选人或招标代理机构应当拒绝接收。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 比选人名称： 比选人地址： （项目名称） 竞选文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.2.1 | 递交竞选文件时间 | 2024年9月20日9时00分至2024年9月20日9时30分 |
| 4.2.2 | 递交竞选文件地点 | 重庆市畜牧科学院 2407会议室（暂定） |
| 4.2.3 | 是否退还竞选文件 | 否 |
| 5.1 | 比选时间和地点 | 比选时间：2024年9月20日9时30分； 比选地点：重庆市畜牧科学院 2407会议室（暂定） |
| 5.2 | 比选程序 | 主持人按下列程序进行开标： - 核验参加开标会议的竞选人的法定代表人或委托代理人本人身份证（原件），核验法定代表人身份证明或委托代理人的授权委托书（原件）、养老保险证明材料复印件，以确认其身份合法有效；若经核实委托代理人提供资料与实际不符的，不得参加开标会。核验合格的法定代表人或委托代理人可自行选择是否参加开标会，不参加开标会的视为默认开标结果。 2. 宣布开标纪律； 3. 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名。 4. 公布在投标截止时间前递交竞选文件的竞选人名称。 5. 竞选文件的密封检查：竞选人可对自己的竞选文件封装情况进行检查，以确认其竞选文件密封完好。 6. 展示竞选保证金交纳情况，并由比选人代表、监标人、记录人签字确认。 7. 公布最高限价。 8. 逐单位随机开启竞选文件。开启竞选文件大袋及竞选函部分袋、商务部分袋、资格审查部分袋；公布竞选人名称、竞选报价、质量要求、工期及其他内容并记录在案。 9. 竞选人对开标有异议的，应当场提出，由比选人或代理机构当场答复，并记录到开标记录表中。异议处理完毕后，汇总开标情况，打印开标记录表。 10. 竞选人代表、比选人代表、监标人、主持人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认。因其他原因未能签字的，视为默认开标结果。 11. 开标结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 按法律法规及相关规定依法组建评标委员会。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中选人 | 否。推荐经评审比选得分由高到低前三名为中选候选人。 |
| 7.2 | 中标公示 | 为深化信息公开，接受社会监督，比选人在收到评标报告后3日内将评标结果在重庆市畜牧科学院http://www.cqaa.cn/上进行公示，公示期为3日。 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 1.中选人是否提供履约担保：提供。 2.中选人提供履约担保的形式、金额及期限： （1）履约担保的形式：以现金、支票、汇票、本票形式，或金融机构、担保机构出具的保函等形式，采用保函形式的，保函应符合国家相应政策法规。保函必须为不可撤销、不可转让且见索即付的独立保函。 （2）履约担保的金额：签约合同价的10%（取整）。 （3）履约担保的提交时间：收到中标通知书之日起30日内，在合同签订前，中标人按担保金额向发包人提交履约担保。 （4）履约担保的退还时间：完成结算审核后30日内无息退还履约保证金（保函）。 3、缺陷责任期保证金：履约保证金退还前缴纳缺陷责任期保证金，缺陷责任期保证金为结算价的3%（缴纳方式：现金或转账），本项目缺陷责任期为24个月，缺陷责任期内，施工质量缺陷的维护及维修（非人为损坏）均由中标人承担。24个月缺陷责任期满后无质量问题无息退还。 注：若中标人递交的保函有效期截止时，工程竣工验收合格仍未完成，中标人应当按照相关规定适当延长保函的有效期并提前15天完善续保。 |
| 7.4 | 签订合同 | 中选人必须在接到比选人通知3个工作日内领取中选通知书，中选通知书发出之日起30日内与比选人签订施工合同，否则比选人将取消其中选资格，竞选保证金不予退还。 |
| 8.1 | 重新比选 | 1.按竞选人须知第8.1（1）执行； 2.按竞选人须知第8.1（2）执行； 3.按竞选人须知第8.1（3）执行； 4.按竞选人须知第8.1（4）执行。 5.其它情形经监督部门同意，可以进行重新比选。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 付款方式 | 1、合同签订后，中标人可向招标人书面申请30%工程预付款（含安全文明施工费）并提供等额预付款银行保函（保函必须为不可撤销、不可转让且见索即付的独立保函）。 2、中标人可向比选人书面申请工程进度款，比选人根据项目完成进度情况，支付至形象进度的85%（在支付前中标人需向招标人提供等额工程类增值税发票）； 3、工程竣工验收合格后支付至形象进度的90%； 4、完成结算审核并缴纳质量保证金后一个月内，退还履约保证金并支付剩余工程款；中标人需提供等额工程类增值税专用发票。质量保证金为结算审定金额的3%，缴纳形式为现金或银行转账，24个月缺陷责任期满后无质量问题无息退还。 5、进度款支付申请资料报送要求：按发包人要求报送当前完成工程进度相关计量计价、技术资料及过程资料，仅报送计量计价资料的不予支付。 注：若承包人递交的预付款保函有效期截止时，工程竣工验收合格仍未完成，承包人应当按照相关规定适当延长保函的有效期并提前15天完善续保。 |
| 10.2 | 结算原则 | 结算总价=中标综合单价×实际完成工程量±专业工程暂估价、暂列金额及材料暂估价据实调整±安全文明施工费据实调整±合同约定其它因素 1、工程变更具体结算办法如下： （1）工程量清单报价中有相同子项的，按该子项的清单综合单价执行； （2）工程量清单报价中有类似子项的，参照竞选报价中类似子项的清单综合单价执行（类似子项由比选人审定）； （3）工程量清单报价中无相同子项或类似子项的，按照GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》《重庆市市政工程计价定额》CQSZDE-2018、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市建设工程施工机械台班定额》（CQJXDE-2018）、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》（CQPHBB-2018）、《重庆市建设工程施工仪器仪表台班定额》（CQYQYBDE-2018）、《重庆市城乡建设委员会关于实用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建[2019]143号）及相关配套文件进行编制。人工及材料价格调整按开工以后施工期间《重庆工程造价信息》公布的荣昌地区指导价均价执行，并按竞选报价与最高限价同比例下浮，未有的材料价格必须经比选人认质核价后方能办理结算（认质核价的设备和材料不参与浮动）。 （4）税金按渝建发〔2016〕35号和渝建[2019]143号文执行（营业税改增值税）。 2、因中选人原因引起的工程量增加，不予计量、计价。 3、措施费调整：组织措施费按竞选报价的费率结算（包括但不限于清单中公布的费用名称），若中选人的投标费率高于规定费率（包括但不限于清单中公布的费用名称），按规定费率结算。技术措施费总价包干，中选后不做调整。 4、规费：按投标费率结算，各项费率不得高于本项目各单位工程对应等级类别的费用定额规定费率，如高于本项目各单位工程对应等级类别的费用定额规定费率，比选人有权按照各单位工程对应等级类别的费用定额规定费率进行修改。 5、税金：按国家相关规定的标准计取。 6、专业工程暂估价和材料的暂定价格由比选人认质认价办理结算。 7、人工、材料价格调整 （1）人工调差：施工期间不论人工费涨跌均不调整。 （2）材料调差：施工期间不论材料费涨跌均不调整。 8、合同约定其它费用：由比选人根据实际发生金额进行核定后作为结算金额。 9、本工程结算最终以相关单位审定的金额为准，据实结算。 注： （1）项目结算送审如审减在5%以内（含5%），由发包人承担评审费用（包括基本收费和审减效益费）；如审减超过5%，所审定金额的基本审计费由发包人承担，超过审定金额部分的基本审计费和审减效益费由承包人承担（此种情况发包人、承包人、审核单位需签订三方协议，费用由承包人直接支付给发包人指定的审核单位，具体承担费用按发包人和审核单位签订的合同标准执行）。 （2）竣工验收后30日内向比选人提交结算、技术资料，延后一天按500元每天计取违约金。 |
| 10.3 | 缺陷责任期 | 项目竣工验收合格的所有项目内容均属于缺陷责任期保修范围，自竣工验收合格之日起，缺陷责任期为24个月。缺陷责任期自项目（交）竣工验收合格之日起计算。 |
| 10.4 | 建筑领域实施农民工工资相关要求 | 本项目在实施过程中，中标人需执行相关法律法规实行农民工工资专用账户管理，按时发放农民工工资。 |
| 10.5 | 验收方式 | 1、参照国家规定执行验收。 2、本项目每完成一道工序，均邀请发包人到场查看，合格之后才能进入下一道工序施工，直至工程全部竣工验收合格为止。 3、中标人提供所有设备和材料应有完善的质量检测手段和质量保证体系，必须符合国家标准和行业标准。如验收不合格，对发包人造成损失的，中标人应承担修复、重做、赔偿损失等责任，比选人不再另行付费。 |
| 10.5 | 技术及工期要求 | 1、因中选人原因造成工期延误的违约承担方式和计算方法：由中选人承担由此增加的费用，由此导致工期延误的，工期不予顺延；逾期竣工违约金的计算方法：每延误1天，中选人按3000元/天计算逾期竣工违约金，累计违约金上限不超过签约合同价的3%；中选人支付逾期竣工违约金后，不免除中选人继续完成工程及修补缺陷的义务。 2、特别强调：若施工时需制定施工专项方案，由中选人制定方案，方案须通过比选人确认。 3、施工合同签订以后，开工时间由比选人发出开工令为准。 4、若设计图需修改，中选人须配合比选人更改工程量清单。 5、若比选人有提前完工需求，比选申请人可向采购人申请工程提前完工奖励。 6、竣工验收后30日内向比选人提交结算、技术资料，延后一天按500元每天计取违约金。 |
| 10.7 | 安全生产 | 1、中标人应负责施工安全（包含但不仅限于施工现场及施工周边的施工人身安全、行人安全等），若发生一切安全事故和经济损失，责任由中标人全部承担，比选人不承担任何责任。 2、在施工过程中，中标人须做到安全施工、文明施工，并做好相应的施工安全公告及警示标识，施工过程中发生的一切安全事故由中标人自行负责处理。中标人应当与施工人员建立劳动关系，承担全部用人用工主体责任。 |
| 10.8 | 低价风险保证金 | 1、低价风险担保：中标价低于最高限价的85%时提供，如不按时足额提供，视为中标人放弃中标，招标人有权不退还其竞选保证金，并报招标投标行政监督部门按照信用管理办法的规定处理，对中标人的不良行为直接记12分，纳入黑名单。 2、中标人提供低价风险担保的形式、金额及期限： （1）低价风险担保的形式：现金或银行保函或现金+银行保函的组合；采用银行保函形式的，保函必须为不可撤销、不可转让且见索即付的独立保函。 （2）低价风险担保的金额：（最高限价×85%-中标价）×3，且最高不超过最高限价的85%。 （3）低价风险担保送达招标人的时间：从招标人中标通知书送达中标候选人之日起 7 个工作日内； （4）中标人因自身原因未按中标通知书规定的时限与招标人签订合同的，招标人有权扣除其低价风险担保并取消中标资格。 （5）低价风险担保的期限：自低价风险担保生效之日起至竣工验收合格之日止。 3、低价风险担保的退还时间：工程竣工验收合格后30日内一次性无息退还。 4、拟中标人或者中标人放弃中标项目，无正当理由不与招标人签订合同，在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容，或者拒不按照招标文件规定提交低价风险担保或履约担保的，取消其中标资格，竞选保证金不予退还，给招标人造成的损失超过竞选保证金数额的，拟中标人或中标人应对超过部分予以赔偿。 备注：当中标人或拟中标人未按时提交低价风险担保，且属于可以延长低价风险担保提交期限的特殊情形时，经招标人同意，可适当延长低价风险担保的提交期限。 5、竞选总报价低于最高限价85%的，竞选人应在编制竞选文件时，在竞选函部分中递交低价风险担保提交承诺书。承诺书格式详见第六章竞选文件格式。 |
| 10.9 | 竞选人不得存在的情形 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得在同一标段中同时投标（格式自拟，并放入资格预审申请文件中）。 注：比选人及代理机构有权对参与比选的竞选人之间的关联性进行核查。若发现竞选人存在上述情况比选人有权取消其中标资格，并按相关法律法规报招标投标监督部门处理，其竞选保证金不予退还，竞选人承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。 |
| 10.10 | 对放弃中标等行为的处理 | 中选候选人或中选人放弃中标项目，无正当理由不与比选人签订合同，在签订合同时向比选人提出附加条件或者更改合同实质性内容，或者拒不提交低价风险担保或者履约担保的，取消其中标资格，竞选保证金不予退还给比选人的损失超过竞选保证金数额的，中选候选人或中选人应对超过部分予以赔偿，没有提交竞选保证金的，应对比选人的损失承担赔偿责任。 中选候选人有《招标投标法实施条例》第七十四条规定行为的，视为特别严重信用不良行为且情节特别严重，按信用记分上限一次性记12分，纳入黑名单管理；中选人有《招标投标法实施条例》第七十四条规定行为的，按中标项目金额10‰罚款上限予以行政处罚，按信用记分上限一次性并处记12分，纳入黑名单管理。 |
| 10.11 | 代理服务费 | 本次比选代理费由中标人承担并支付，竞选人应将此费用考虑在竞选报价中，但不单列。招标代理服务费为人民币5000元，由中选人领取中选通知书时一次性支付给招标代理机构。 |
| 10.12 | 其他说明 | 1、按照相应机关制定的方案和安全操作规程程序进行施工，同时接受比选现场人员的监督和管理。控制扬尘，建筑垃圾全部由中选人自行清理、清运。 2、若承包人递交的保函有效期截止时，工程竣工验收合格仍未完成，承包人应当按照相关规定适当延长保函的有效期并提前15天完善续保。 3、公平竞争审查：按照国发〔2016〕34号的规定，开展公平竞争审查，请参与投标的竞选人及时反馈意见。 4、本项目农民工工资管理按渝建发〔2017〕13 号文执行。 |

# 比  选  确  认  函

重庆市畜牧科学院：

关于贵单位 2024  年9月12日发放的《九峰山科研基地污水处理系统配套工程》，本单位愿意参加该工程的投标。现予以确认！

投标单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签名或盖章）：

日  期：

注：竞选人确认参与投标须在2024年9月19日17点00分前将投标确认函送达招标代理机构。

### 1.总则

### 1.1 项目概况

1.1.1本比选项目已具备比选条件，现对本项目进行比选招标。

1.1.2 本比选项目比选人、代理机构、项目名称、建设地点：见竞选人须知前附表。

### 1.2 资金来源和落实情况

本比选项目的资金来源及落实情况见竞选人须知前附表。

### 1.3 比选范围、工期和质量要求

本比选项目的比选范围、工期、质量要求见竞选人须知前附表。

### 1.4 竞选人资格要求

1.4.1 竞选人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见竞选人须知前附表；

（2）财务要求：见竞选人须知前附表；

（3）投标截止日投标资格情况：见竞选人须知前附表；

（4）项目经理资格要求：见竞选人须知前附表；

（5）其他要求：见竞选人须知前附表。

1.4.2 本次比选不接受联合体。

1.4.3 竞选人不得存在下列情形之一：

（1）为比选人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本项目的监理人；

（4）为本项目的代建人；

（5）为本项目提供比选代理服务的；

（6）与本项目的监理人或代建人或代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本项目的监理人或代建人或代理机构相互控股或参股的；

（8）与本项目的监理人或代建人或代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消比选资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中选或严重违约或重大工程质量问题的；

（13）竞选人授权委托期限没有大于投标有限期的；

（14）两个以上竞选人的法定代表人为同一人，母公司、全资子公司及其控股公司。

### 1.5 费用承担

竞选人准备和参加比选活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与比选活动的各方应对比选文件和比选文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

除专用术语外，与比选有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1  本项目不组织踏勘现场，由竞选人自行踏勘。

1.9.2  竞选人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3  除比选人的原因外，竞选人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

### 1.10 比选预备会

不召开。

### 1.11 分包

不允许分包。

1.12 偏离

不允许。

### 2.比选文件

### 2.1比选文件的组成

本比选文件包括：

（1）比选公告

（2）竞选人须知

（3）评审办法

（4）合同条款及格式

（5）工程量清单；

（6）技术标准和要求

（7）竞选文件格式

（8）竞选人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对比选文件所作的澄清、修改，构成比选文件的组成部分。

### 2.2比选文件的澄清

2.2.1 竞选人应仔细阅读和检查比选文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向比选人提出，以便补齐。如有疑问，应在竞选人须知前附表规定的时间及方式，要求比选人对比选文件予以澄清。

2.2.2 比选人澄清或答疑的内容作为比选文件的合法有效组成部分，如澄清或答疑的内容与原比选文件不一致的，以澄清或答疑的内容为准。

### 2.3比选文件的修改

2.3.1 比选人可以书面形式修改竞争性比选文件，并通知所有已购买竞争性比选文件的竞选人。

2.3.2  竞选人收到修改内容后，应在竞选人须知前附表规定的时间内以书面形式通知比选人，确认已收到该修改。

2.3.3比选人发布的补遗书作为比选文件的合法有效组成部分，如补遗书内容与原比选文件不一致的，以发布的补遗书内容为准。

### 3. 竞选文件

### 3.1 竞选文件的组成（ 正本一份、副本一份、电子版文档一份）

3.1.1 竞选文件应包括下列内容：

一、比选函（含资格审查资料）

二、电子版文档

3.2比选报价

见前附表。

3.3 比选有效期

3.3.1 在竞选人须知前附表规定的比选有效期内，竞选人不得要求撤销或修改其竞选文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长比选有效期的，比选人以书面形式通知所有竞选人延长比选有效期。竞选人同意延长的，应相应延长其比选保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其竞选文件；竞选人拒绝延长的，其竞选文件失效，但竞选人有权收回其比选保证金。

### 3.4 比选保证金

3.4.1 竞选人在递交竞选文件的同时，应按竞选人须知前附表规定的比选保证金金额、比选保证金缴纳形式及要求，缴纳比选保证金，并作为其竞选文件的组成部分。

3.4.2 竞选人不按本章第3.4.1 项要求提交比选保证金的，其竞选文件作废标处理。

3.4.3 比选保证金的退还按前附表3.4.1条执行。

3.4.4 有下列情形之一的，比选保证金将不予退还：

（1）竞选人在规定的比选有效期内撤销或修改其竞选文件；

（2）中选人在收到中选通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按比选文件规定提交履约担保。

### 3.5 资格审查资料

按照本章3.1要求准备相关资格审查资料。

3.6 备选比选方案：无

3.7 竞选文件的编制

3.7.1 竞选文件应按第八章“竞选文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为竞选文件的组成部分。

3.7.2 竞选文件应当对比选文件有关服务期、比选有效期、质量要求和比选范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 竞选文件应用不褪色的材料书写（或打印），并由竞选人的法定代表人（或其委托代理人）按比选文件格式的要求签字和单位盖章。竞选文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加单位盖章或由竞选人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见竞选人须知前附表。

3.7.4 竞选文件正本一份，副本份数见竞选人须知前附表。正本和副本的封面上应在左上角清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。若竞选文件未按比选文件要求标记“正、副本”，该竞选人的竞选文件作废标处理。

3.7.5竞选文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准，大写金额有误时按废标处理；

3.7.6 竞选文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见竞选人须知前附表规定。

### 4. 竞选文件的递交等

### 4.1 竞选文件的密封和标记

4.1.1  竞选文件的正本与副本密封见竞选人须知前附表。

4.1.2  竞选文件的封套上应写明的内容见竞选人须知前附表。

4.1.3  未按本章第 4.1.1 项要求密封的竞选文件，比选人不予受理。

### 4.2 竞选文件的递交

4.2.1 竞选人应按本章竞选人须知前附表第4.2.1项规定的时间递交竞选文件。

4.2.2 竞选人递交竞选文件的地点：见竞选人须知前附表。

4.2.3 除竞选人须知前附表另有规定外，竞选人所递交的竞选文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的竞选文件，比选人不予受理。

### 4.3 竞选文件的修改与撤回

4.3.1 在本章竞选人须知前附表第2.2.2 项规定的比选截止时间前，竞选人可以修改或撤回已递交的竞选文件，但应以书面形式通知比选人。

4.3.2 竞选人修改或撤回已递交竞选文件的书面通知应按照本章第3.7.3 项的要求签字或盖章。比选人收到书面通知后，向竞选人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为竞选文件的组成部分。修改的竞选文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

### 5. 比选

### 5.1 比选时间和地点

比选人在本章竞选人须知前附表第5.1项规定的比选时间和竞选人须知前附表规定的地点公开比选，所有竞选人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

### 5.2 比选程序

### 详见竞选人须知前附表。

### 6. 评审

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评审由比选人依法组建的评标委员会负责。

6.1.2 评标委员会成员的名单在中选结果确定前应当保密。

6.1.3 评标委员会成员到达现场时应在签到表（附表）上签到以证明其出席。

6.1.4 评标委员会首先应推选一名评标委员会组长。评标委员会组长负责评审活动的组织领导工作。组长和成员在表决时享有同等的权利。

6.1.5 评标委员会应严格按照比选文件规定的评审办法和本程序规定进行评审，不得改变比选文件中规定的评审标准、方法和中选条件。

6.1.6 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避，不得担任评标委员会成员：

（一）所有竞选人及其近亲属；

（二）本项目比选代理机构、咨询服务机构及其母公司、全资子公司或绝对控股公司；

（三）与本项目比选人、竞选人、比选代理机构实行“一套人员、多块牌子”的单位；

（四）与本项目竞选人有利害关系；

（五）本项目主管部门或行业监督部门。

评标委员会成员有以上规定情形之一的，应当主动提出回避。不主动提出回避的，一经发现，应当立即终止其参加评审，并立即更换。

### 6.2 评审原则

6.2.1 公平、公正、科学和择优；

6.2.2 依法评审、严格保密；

6.2.3 反对不正当竞争；

6.2.4 定性的结论由评标委员会全体成员按少数服从多数的原则，以记名投票方式决定。

### 6.3 评审

评标委员会按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对竞选文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

### 7. 合同授予

### 7.1 定选方式

7.1.1 定选原则：综合评分最高的比选人，应当确定为中选人。除竞选人须知前附表规定评标委员会直接确定中选人外，比选人依据评标委员会推荐的中选候选人确定中选人。

7.1.2 定标方法：按照以上定标原则，

比选人应当确定评标委员会在评审报告中推荐排名第一的中选候选人为中选人。

### 7.2 中选通知

### 在中选公示结束后3天内，由比选人以书面形式向中选人发出中选通知书，同时将中选结果通知未中选的竞选人。

### 7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中选人应按竞选人须知前附表规定的金额、担保形式向比选人提交履约担保。

7.3.2 中选人不能按本章第7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中选，其比选保证金不予退还，给比选人造成的损失超过比选保证金数额的，中选人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.4  签订合同

7.4.1 比选人和中选人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据竞争性比选文件和中选人的竞选文件订立书面合同。中选人放弃中标项目，无正当理由不与比选人签订合同，在签订合同时向比选人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或不按照竞争性比选文件要求提交低价风险担保或履约保证金的，比选人取消其中标资格，其竞选保证金不予退还；给比选人造成的损失超过竞选保证金数额的，中选人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2  发出中标通知书后，比选人无正当理由拒签合同的，比选人向中选人退还竞选保证金；给中选人造成损失的，还应当赔偿损失。

### 8. 重新比选和不再比选

### 8.1 重新比选

有下列情形之一的，比选人将重新比选：

（1）比选截止时间止，竞选人少于3 个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有竞选人的。

（3）经评标委员会评审后部分投标被否决，导致有效竞选人不足三个的，评标委员会应当否决所有投标。但是有效竞选人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足竞争性比选文件要求的，评标委员会可以继续评标并确定中标候选人；

（4）法律法规规定的其他情形。

### 8.2 不再比选

重新比选后竞选人仍少于三个的，按法定程序开展比选和评审，确定中选人。经评审无合格竞选人，属于审批或核准项目的，报经原审批部门批准可以不再比选。

### 9. 纪律和监督

### 9.1 对比选人的纪律要求

比选人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与竞选人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益，禁止比选人与竞选人串通投标。

有下列情形之一的，属于比选人与竞选人串通投标：

（1）比选人在开标前开启竞选文件并将有关信息泄露给其他竞选人；

（2）比选人直接或者间接向比选人泄露标底、评标委员会成员等信息；

（3）比选人明示或者暗示竞选人压低或者抬高竞选报价；

（4）比选人授意竞选人撤换、修改竞选文件；

（5）比选人明示或者暗示竞选人为特定竞选人中标提供方便；

（6）比选人与竞选人为谋求特定竞选人中标而采取的其他串通行为。

### 9.2 对竞选人的纪律要求

竞选人不得相互串通投标或者与比选人串通投标，不得向比选人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；竞选人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.2.1  有下列情形之一的，属于竞选人相互串通投标：

（1）竞选人之间协商竞选报价等竞选文件的实质性内容；

（2）竞选人之间约定中标人；

（3）竞选人之间约定部分竞选人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的竞选人按照该组织要求协同投标；

（5）竞选人之间为谋取中标或者排斥特定竞选人而采取的其他联合行动。

9.2.2  有下列情形之一的，视为竞选人相互串通投标：

（1）不同竞选人的竞选文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同竞选人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同竞选人的竞选文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同竞选人的竞选文件异常一致或者竞选报价呈规律性差异；

（5）不同竞选人的竞选文件相互混装；

（6）不同竞选人的竞选保证金从同一单位或者个人的账户转出。

9.2.3  使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于以他人名义投标。

9.2.4  竞选人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对竞选文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

### 9.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对竞选文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

9.5 投诉

竞选人或其他利害关系人认为比选文件内容违法或不当的，应当在竞选文件递交截止时间前提出异议或投诉；认为比选活动违法或不当的，应当在比选现场向比选人提出异议，比选人应立即答复；认为评审结果不公正的，应当在中选候选人公示期间先向比选人提出异议，比选人应在公示期结束后二日内答复。竞选人或其他利害关系人对比选人的答复不满意，或比选人未答复的，可向有关行政部门投诉。

### 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见竞选人须知前附表。

# 第三章  评标办法（经评审的最低投标价法）

- 评标办法前附表

评标办法中的评审内容必须和竞选人须知中的对应内容一致，若竞选人须知中未作要求的内容，不得列入评标办法作为评定依据。

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标办法 | 本次评标采用经评审的最低投标价法，评标委员会按照本章第2.1款进行报价排序，按照本章第2.2款进行符合性审查，符合性审查合格的竞选人中按报价由低到高推荐中标候选人，或根据比选人授权直接确定中标人。若出现竞选人投标报价相同的，由评标委员会根据企业资质的高低由高到低排序。 |  |
| 2.1 | 报价排序 | 对报价不高于最高限价的所有竞选人的竞选文件，按照报价由低到高的顺序排列。 |  |
| 2.2 | 符合性审查 | 取报价排序前5（若实际竞选人数量小于勾选数量，则全部纳入）进行符合性审查。符合性审查内容：资格评审、形式评审、响应性评审。符合性审查合格的竞选人中，报价最低的成为第一中标候选人，报价次低的成为第二中标候选人，依次类推。 |  |
| 2.2.2 | 资格评审标准 | 资质条件 | 符合第二章“竞选人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 营业执照 | 符合第二章“竞选人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 安全生产条件 | 符合第二章“竞选人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 财务要求 | 符合第二章“竞选人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 投标截止日投标资格情况 | 符合第二章“竞选人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 项目经理资格要求 | 符合第二章“竞选人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“竞选人须知”第1.4.1项规定 |
| 2.2.3 | 形式评审标准 | 竞选人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致，依法变更名称的应提交相应证明材料。 |
|  |  | 投标函签名盖章 | 投标函格式规定签名、盖章的位置有法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）、加盖单位法人章。 |
|  |  | 竞选文件格式 | 符合第二章“竞选人须知”第3.7款的要求。 |
|  |  | 竞选文件份数 | 符合第二章“竞选人须知”第3.7.4项规定。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价。在竞争性比选文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。 |
|  |  | 竞选文件的签署 | 第八章 竞选文件格式要求法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）的须齐全。 |
|  |  | 委托代理人 | 竞选人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书和竞选人为其缴纳的养老保险。 |
| 2.2.4 | 响应性评审标准 | 投标总报价 | 1.投标总报价必须与已标价工程量清单总报价一致。 2.投标报价不得高于比选人公布的投标报价最高限价。 3.投标总报价低于最高限价85%的，竞选人应在编制竞选文件时，在投标函部分中递交低价风险担保提交承诺书。承诺书格式详见第八章竞选文件格式。 4.投标总报价低于最高限价85%的，评标委员会应当结合竞选人提供的工程量清单及相关书面说明、证明材料对其报价进行评审，并对其是否低于成本价作出认定。竞选人不能合理说明或者没有提供相关证明材料的，评标委员会可以认定该竞选人以低于成本报价竞标，否决其投标。 |
|  |  | 暂定金额 | 暂列金额、暂估价、安全文明施工费等暂定金额必须按照竞争性比选文件给定的金额填报。 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“竞选人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“竞选人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“竞选人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“竞选人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“竞选人须知前附表”第3.4项规定。 |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定，竞选文件不应附有比选人不能接受的条件。（由竞选人自行承诺，格式自拟。） |
|  |  | 技术标准和要求 | 符合第七章“技术标准和要求”规定。 |
|  |  | 已标价工程量清单 | 竞选人承诺满足以下内容： 1.符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量。 2.竞争性比选文件中规定工程量清单不允许修改的内容不得修改。 3.每项工程量清单综合单价报价不得高于对应工程量清单综合单价最高限价。 |
|  |  | 投标报价算术错误修正 | 符合第三章3.评标程序第3.2.3项规定。 |
|  |  | 实质性要求 | 符合第二章“竞选人须知”第1.4.3项规定。 本次投标不得有串通投标、弄虚作假等其他违反招投标相关法律、法规行为。 按评标委员会要求澄清、说明或补正。 |
| 3 | 评标程序 | 1.对报价不高于最高限价的所有竞选人的竞选文件，按照报价由低到高的顺序排序。 2.根据本章第2.2款约定进行符合性审查。符合性审查合格的竞选人中，报价最低的成为第一中标候选人，报价次低的成为第二中标候选人，依次类推。 3.若上述程序未能评出三名中标候选人，则评标委员会对剩余竞选文件继续按上述第2条进行评审，直至评出三名中标候选人，或者评审完所有竞选文件。 4. 因评标委员会作否决投标处理，导致有效竞选人不足三个的，评标委员会应当否决所有投标。但是有效竞选人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，并满足竞争性比选文件要求的，评标委员会可以继续评标并确定中标候选人。 注：若出现竞选人投标报价相同的，由评标委员会投票排序。 |  |
| 3.4 | 评标结果 | 3.4.1 除第二章“竞选人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按经评审的最低投标价法推荐中标候选人。 3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向比选人提交书面评标报告。 |  |

## 1.评标方法

本次评标采用经评审的最低投标价法，评标委员会按照本章第2.1款进行报价排序，按照本章第2.2款进行符合性审查，符合性审查合格的竞选人中按报价由低到高推荐中标候选人，或根据比选人授权直接确定中标人。若出现竞选人投标报价相同的，以评标办法前附表约定的原则确定排序。

## 2.评审标准

### 2.1报价排序标准

见评标办法前附表。

### 2.2符合性审查标准

按评标办法前附表约定的竞选单位报价排序数量进行符合性审查。符合性审查内容：资格评审、形式评审、响应性评审。

2.2.1  资格评审标准：见评标办法前附表。

2.2.2  形式评审标准：见评标办法前附表。

2.2.3  响应性评审标准：见评标办法前附表。

## 3.评标程序

### 3.1报价排序

对报价不高于最高限价的所有竞选人的竞选文件，按照报价由低到高的顺序排序。

### 3.2符合性审查

3.2.1评标委员会依据本章第2.2 款规定的标准对竞选文件进行符合性审查。符合性审查顺序：资格评审、形式评审、响应性评审。

勾选技术方案评审的，符合性审查应首先进行技术方案暗标审查，再按照资格、形式、响应性的顺序进行评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。

3.2.2 竞选人有以下情形之一的，其竞选文件将被否决：

（1）第二章“竞选人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形的；

（2）本次投标有串通投标、弄虚作假等其他违反招投标相关法律、法规行为的；

（3）拒绝按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.2.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经竞选人书面确认后具有约束力，修正原则如下：

（1）竞选文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）投标函中的总报价与已标价工程量清单总报价不一致的，由评标委员会作否决投标处理。

### 3.3 竞选文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求竞选人对所提交竞选文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受竞选人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变竞选文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。竞选人的书面澄清、说明和补正属于竞选文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对竞选人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求竞选人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.4 评标结果

3.4.1除第二章“竞选人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按经评审的最低投标价法推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向比选人提交书面评标报告和中标候选人名单。

附件A：经评审的最低投标价法否决投标情况一览表

竞选文件存在本一览表下列情形之一的，竞选文件视为重大偏差并作否决投标处理。

| 章节号 | 条款名称 | 否决投标条件 |
| --- | --- | --- |
|  | 资格评审 | A-1竞选人的资质条件、营业执照及安全生产条件须满足竞选人须知前附表第1.4.1项的要求，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-2竞选人的财务须满足竞选人须知前附表第1.4.1项的要求，否则由评标委员会作否决投标处理（如有）。 |
|  |  | A-3竞选人的业绩须满足竞选人须知前附表第1.4.1项的要求，否则由评标委员会作否决投标处理（如有）。 |
|  |  | A-4竞选人的投标截止日投标资格情况须满足竞选人须知前附表1.4.1项的要求，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-5竞选人的项目经理资格须满足竞选人须知前附表第1.4.1项的要求，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-6竞选人的其他要求须满足竞选人须知前附表第1.4.1项的要求，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  | 形式评审 | A-7竞选人名称必须与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致，依法变更名称的应提交相应证明材料，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-8投标函格式规定签名、盖章的位置有法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）、加盖单位法人章，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-9竞选文件格式符合第二章“竞选人须知”第3.7款的要求，否则由评标委员会作否决投标处理。 编制竞选文件时不得对第八章“竞选文件格式”的相应要素作实质性修改，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-10竞选文件份数符合第二章“竞选人须知”第3.7.4项的规定，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-11只能有一个有效报价。在竞争性比选文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-12第八章 竞选文件格式要求法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）的须齐全，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-13竞选人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书和竞选人为其缴纳的养老保险证明材料，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  | 响应性评审 | A-14投标总报价必须与已标价工程量清单总报价一致，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-15投标总报价不得高于比选人公布的投标总报价最高限价，否则由评标委员会作否决投标处理。 本工程招标将设置全部工程量清单综合单价最高限价，竞选人的每项清单综合单价报价不得超过每项清单综合单价最高限价，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-16投标总报价低于最高限价85%的，竞选人应在编制竞选文件时，在投标函部分中递交低价风险担保提交承诺书。承诺书格式详见第八章竞选文件格式，否则由评标委员会作否决投标处理。 投标总报价低于最高限价85%，经评标委员会认定该竞选人以 低于成本报价竞标的，否决其投标。 |
|  |  | A-17暂列金额、暂估价、安全文明施工费等暂定金额必须按照竞争性比选文件给定的金额填报，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-18投标内容符合第二章“竞选人须知”第1.3.1项规定，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-19工期符合第二章“竞选人须知”第1.3.2项规定，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-20工程质量符合第二章“竞选人须知”第1.3.3项规定，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-21投标有效期符合第二章“竞选人须知”第3.3.1项规定，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-22竞选人应按竞选人须知前附表第3.4款的规定递交投标保证金，并作为其竞选文件的组成部分，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-23符合第四章“合同条款及格式”规定，竞选文件不应附有比选人不能接受的条件，否则由评标委员会作否决投标处理。（由竞选人自行承诺，格式自拟。） |
|  |  | A-24符合第七章“技术标准和要求”规定。否则由评标委员会作否决投标处理（如有）。 |
|  |  | A-25竞选人提供的关于已标价工程量清单的承诺符合竞争性比选文件的要求，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-26投标报价有算术错误的，按照第三章“评标办法”第3.2.3项规定执行，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-27竞选人有以下情形之一的，其竞选文件由评标委员会作否决投标处理： 1.第二章“竞选人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的； 2.本次投标有串通投标、弄虚作假等违反招投标相关法律、法规的行为的； 3.拒绝按评标委员会要求澄清、说明或补正的。 |
| 其他 |  | 无。 |

# 第四章 格式合同条款及格式合同协议书

注：该合同为格式合同，承包人可与发包人在未改变标书实质性条件的框架下，对该格式合同进行修改。

发包人（全称）：                        （以下简称甲方）

承包人（全称）：                          （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》及有关事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、资金到位情况：已到位

4、缺陷责任期及质保期：缺陷责任期为24个月；本项目质保期为2年，保修期内，施工质量缺陷的维护及维修（非人为损坏）均由乙方承担。

5、工程承包范围

承包范围：

二、合同工期

1、开工日期：      年     月     日（实际开工日期以甲方出具开工令为准）

2、竣工日期：      年     月     日

3、合同工期总天数30日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准：按照相应机关制定的方案和安全操作规程程序进行施工，同时接受甲方现场人员的监督和管理。控制扬尘，建筑垃圾全部由乙方自行清理、清运。

符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

四、合同价款

合同金额人民币（大写）      元（￥       元）。

其中：

安全文明施工费：

人民币（大写）                  （¥            元）；

五、乙方项目经理：          。

六、组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、中标通知书

3、竞选函及竞选函附录；

4、竞选文件及其附件

5、比选文件及修改文件

6、标准、规范及有关技术文件

7、经双方确认进入合同的其它文件

8、合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）施工合同协议；（2）中标通知书；3竞选函及竞选函附录 （4）竞选文件及其附件  （5）比选文件及修改文件；（6）标准、规范及有关技术文件；（7）经双方确认进入合同的其它文件。

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签名或盖章。

七、结算原则

结算总价=中标综合单价×实际完成工程量±专业工程暂估价、暂列金额及材料暂估价据实调整±安全文明施工费据实调整±合同约定其它因素

- 工程变更具体结算办法如下：

①工程量清单报价中有相同子项的，按该子项的清单综合单价执行；

②工程量清单报价中有类似子项的，参照竞选报价中类似子项的清单综合单价执行（类似子项由甲方审定）；

③工程量清单报价中无相同子项或类似子项的，按照GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》《重庆市市政工程计价定额》CQSZDE-2018、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市建设工程施工机械台班定额》（CQJXDE-2018）、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》（CQPHBB-2018）、《重庆市建设工程施工仪器仪表台班定额》（CQYQYBDE-2018）、《重庆市城乡建设委员会关于实用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建[2019]143号）及相关配套文件进行编制。人工及材料价格调整按开工以后施工期间《重庆工程造价信息》公布的荣昌地区指导价均价执行，并按竞选报价与最高限价同比例下浮，未有的材料价格必须经甲方认质核价后方能办理结算。（认质核价的设备和材料不参与浮动）

④税金按渝建发〔2016〕35号和渝建[2019]143号文执行（营业税改增值税）。

（2）因乙方原因引起的工程量增加，不予计量、计价。

（3）措施费调整：组织措施费按竞选报价的费率结算（包括但不限于清单中公布的费用名称），若乙方的投标费率高于规定费率（包括但不限于清单中公布的费用名称），按规定费率结算。技术措施费总价包干，中选后不做调整。

（4）规费：按投标费率结算，各项费率不得高于本项目各单位工程对应等级类别的费用定额规定费率，如高于本项目各单位工程对应等级类别的费用定额规定费率，甲方有权按照各单位工程对应等级类别的费用定额规定费率进行修改。

（5）税金：按国家相关规定的标准计取。

（6）专业工程暂估价和材料的暂定价格由甲方认质认价办理结算。

（7）人工、材料价格调整

①人工调差：施工期间不论人工费涨跌均不调整。

②材料调差：施工期间不论材料费涨跌均不调整。

（8）合同约定其它费用：由甲方根据实际发生金额进行核定后作为结算金额。

（9）本工程结算最终以相关单位审定的金额为准，据实结算。

注：

- （1）项目结算送审如审减在5%以内（含5%），由甲方承担评审费用（包括基本收费和审减效益费）；如审减超过5%，所审定金额的基本审计费由甲方承担，超过审定金额部分的基本审计费和审减效益费由乙方承担（此种情况甲方、乙方、审核单位需签订三方协议，费用由乙方直接支付给甲方指定的审核单位，具体承担费用按甲方和审核单位签订的合同标准执行）。

- （2）竣工验收后30日内向甲方提交结算、技术资料，延后一天按500元每天计取违约金。

八、支付方式

8.1合同签订后，乙方可向甲方书面申请30%工程预付款（含安全文明施工费）并提供等额预付款银行保函（保函必须为不可撤销、不可转让且见索即付的独立保函）。

8.2进度款：乙方可向甲方书面申请工程进度款，甲方根据项目完成进度情况，支付至形象进度的85%（乙方需提供等额工程类增值税发票）；工程竣工验收合格后支付至形象进度的90%；完成结算审核并缴纳质量保证金后一个月内，退还履约保证金并支付剩余工程款；乙方需提供等额工程类增值税发票。

8.3在退还履约保证金（保函）前，乙方需向甲方指定账户缴纳结算审定金额的3%（转账或现金）作为质量保证金，2年缺陷责任期满后无质量问题无息退还。

8.4进度款支付申请资料报送要求：按甲方要求报送当前完成工程进度相关计量计价、技术资料及过程资料，仅报送计量计价资料的不予支付。

注：若乙方递交的预付款保函有效期截止时，工程竣工验收合格仍未完成，甲方应当按照相关规定适当延长保函的有效期并提前15天完善续保。

9、履约保证金

9.1乙方是否提供履约担保：提供。

9.2乙方提供履约担保的形式、金额及期限：

（1）履约担保的形式：以现金、支票、汇票、本票形式，或金融机构、担保机构出具的保函等形式，采用保函形式的，保函应符合国家相应政策法规。保函必须为不可撤销、不可转让且见索即付的独立保函。

（2）履约担保的金额：签约合同价的10%（取整）。

（3）履约担保的提交时间：收到中标通知书之日起30日内，在合同签订前，中标人按担保金额向甲方提交履约担保。

（4）履约担保的退还时间：完成结算审核后30日内无息退还履约保证金（保函）。

9.3履约保证金退还前缴纳缺陷责任期保证金，缺陷责任期保证金为结算价的3%（缴纳方式：现金或转账），本项目缺陷责任期为24个月，缺陷责任期内，施工质量缺陷的维护及维修（非人为损坏）均由中标人承担。24个月缺陷责任期满后无质量问题无息退还。

注：若乙方递交的保函有效期截止时，工程竣工验收合格仍未完成，乙方应当按照相关规定适当延长保函的有效期并提前15天完善续保。

10、安全责任

10.1乙方所有的工作人员必须购买工伤保险后才能进场施工。

10.2该工程实施造成或引发的一切安全责任事故均由乙方负责。

10.3施工中发生的一切伤、残、亡事故均由乙方负责。

10.4在施工中由于乙方原因造成的甲方建（构）筑物、电缆等损失，由乙方负责赔偿。

11、违约责任：若有一方违约，由违约方支付守约方         元。

12、争议的解决

12.1争议的解决方式：对有争议部分，甲、乙双方首先应通过友好协商解决，协商不能解决，双方均可采取向本项目工程所在地人民法院提请诉讼。

12.2 在诉讼期内，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分仍应继续执行。

13、本协议书由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交（竣）工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

14、低价风险担保金（如有）

14.1提供低价风险担保的形式、金额及期限：

14.1.1低价风险担保的形式：现金或银行保函或现金+银行保函的组合；采用保函形式的，保函必须为不可撤销、不可转让且见索即付的独立保函；

14.1.2低价风险担保的金额：             ；

14.1.3低价风险担保送达投标人的时间：从中标通知书送达拟中标人之日起 7 日内。

14.1.4乙方因自身原因未按中标通知书规定的时限与招标人签订合同的，招标人有权扣除其低价风险担保并取消中标资格。

14.2低价风险担保的退还时间：工程竣工验收合格后30日内一次性无息退还。

15、本协议书一式陆份，甲方肆份，乙方贰份。

（以下为合同签署页）

甲方（单位盖章）：                 乙方（单位盖章）：

法人代表或其委托代理人：          法人代表或其委托代理人：

年  月  日

附件1：工程质量保修书

工程质量保修书

发包人（全称）：                  

承包人（全称）：                  

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就         （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

承包人承包范围内容均属质量保修范围内容；其中：

1.属于设计原因造成的质量问题，承包人负责维修，不留隐患，费用由甲方承担；

2.属于施工造成的质量问题，承包人负责维修，不留隐患；

3.属于业主使用不当造成的质量问题，配合抢修，费用由甲方承担。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，本工程质量保修期约定如下：

1.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；

3.供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；

4.电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年；

5.其他项目保修期限：2年；

建设工程的保修期，自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理。

2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

4.质量保修完成后，由甲方组织验收。

四、保修费用

保修费用由质量缺陷的责任方承担。

五、双方约定的其他工程质量保修事项

按国家相关法律和规定执行。

本工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

六、本文件生效

本工程质量保修书经发包人与承包人盖章后生效。

发包人：                                （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签名）

承包人：                                （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签名）

附件2：廉政责任书

工程建设项目廉政责任书

工程项目名称：

工程项目地址：

建设单位（甲方）：

施工单位（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条　甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条　甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条　乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条　违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一，二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一，三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嬚犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条　本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条　本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位：（盖章）　　　　　　　　　 　乙方单位：（盖章）

法定代表人：　　　　　　　　　　　　　法定代表人：

地址：　　　　　　　　　　　　　　　　地址：

电话：　　　　　　　　　　　　　　　  电话：

年　　 月　　日　　　　　　　　     年　  月　　 日

附件3：安全文明生产协议

安全文明生产协议

发包人：                                    （以下简称甲方）

承包人：                                     （以下简称乙方）

安全生产是一切经济部门和生产企业的首要任务，生产必须保证安全是建筑企业必须遵守的原则，为了贯彻执行“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，切实加强管理，保证职工在生产过程中的安全和健康，促进生产发展，经甲乙双方共同协商，达成如下协议：

一、甲方职责：

1.对乙方施工现场及周边进行定期或不定期检查、监督及配合甲方或行政主管部门进行抽查。

2.甲方在检查中发现安全隐患应及时以口头或书面形式通知乙方项目负责人或乙方专职安全员，并限期进行整改及按相应违约责任处理。

3.专职安全员负责对施工中的安全事故进行协助调查、违约处理工作。

二、乙方职责

1.负责现场内及周边安全技术措施计划的编制、实施，并报甲方该项目专职安全员处备案。专职安全员必须持证上岗，不得随意更换，如需更换必须征得甲方同意。

2. 乙方必须建立安全生产管理制度，并上墙接受监督检查，对各班组长及工人进行不定期或定期安全思想教育、安全技术交底，在施工中进行自检、交叉检查制度，并做好安全生产台账及记录。

3. 乙方必须按《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、《建筑施工安全技术》《安全文明生产管理实施细则》及有关通知、要求和安全技术措施计划进行施工、检查，不得违章作业，否则根据有关违约责任进行处理。

4. 专职安全员到现场检查时，乙方现场管理人员必须积极配合，不得无理推诿，对不重视安全以及出现安全隐患不予消除者，监理单位出具安全整改通知书后，拒不整改则甲方对乙方处以每次5000元违约金。有效的处罚依据，原则上须经乙方签名，如乙方拒不签名，则甲方现场代表和监理共同签名也视为有效。情节特别恶劣者，甲方将向相关职能部门作书面汇报，并建议今后不再参与甲方组织的施工招标活动。

5. 对发生安全事故的必须在24小时内首先上报甲方，如隐瞒不报者，将进行严肃处理。

三、安全文明施工费。该工程的安全文明施工费包含在施工总承包经费中。

四、本协议作为本项目合同附件，与工程合同具有同等的法律效力。

五、本合同一式正本二份、副本五份。双方各执正本一份、副本甲方执三份、乙方执二份。

发包人：                          承包人：

法定代表人：                      法定代表人：

经办人：                          经办人：

年    月     日

附件4：农民工工资付款承诺

农民工工资支付承诺

（比 选 人）：

为了切实维护建筑农民工的合法权益，确保社会和企业稳定，根据各级政府和相关主管部门的相关要求，结合我公司承包的                   的劳务施工实际情况，特作如下慎重承诺：

1.我公司将严格按照上级主管部门及               关于农民工工资发放的相关要求，切实做好农民工工资发放工作；

2.我公司一定按照规定将农民工工资足额、直接发放到农民工手中；保证将每月发放的农民工工资表（表格形式、现场负责人和班组长签名认可、农民工本人签名）于每月15日前将上月农民工工资如实、及时上报给贵单位，否则我司愿意接受贵单位的处理；

3.如因农民工工资发放、处置不力，导致农民工有不同形式的上访、闹访、集访等事件发生，贵单位将立即停止对我公司劳务工程款的支付，我公司愿意将剩余工程款用作民工工资保证金。

由此造成的一切不良后果和损失由我公司承担。

特此承诺！

单位全称：                        （盖  章）

法定代表人或委托人：              （签  字） 年  月  日

保障农民工工资支付协议附件1：

关于农民工工资发放情况的说明表

| 工程名称： |  |
| --- | --- |
| 施工单位： |  |
| 监理单位： |  |
| （项目业主单位名称）： 我单位负责承建的（工程名称）无拖欠农民工资的情况，贵单位先期支付我单位的工程款已优先用于支付了农民工工资，农民工工资全部按时足额进行了发放，请贵单位予以审核。 施工单位项目负责人签名（加盖项目章）： |  |
| 监理单位意见： | 总监签名并加盖项目章： |
| 工程部项目负责人意见： | 项目负责人签名： |

附件5：履约担保（如有）

履约保函示范文本

申请人：

地  址：

受益人：

地  址：

开立人：

地  址：

（受益人名称）：

鉴于            （以下简称“受益人”）与            （以下简称“申请人”）就工程          （以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致，根据本工程中标通知书、招标文件和投标文件，了解到申请人为本工程项下之承包人、受益人为本工程项下之发包人，基于申请人的请求，我方（即“开立人”）同意就申请人履行本工程依据中标通知书、招标文件和投标文件签订的《        》（以下简称“基础合同”）约定的义务，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付保函（以下简称“本保函”）。

一、本保函担保范围：承包人未按照基础合同的约定履行义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。

三、本保函有效期自受益人与申请人签订的合同生效之日起至合同约定的工期截止日后  天，最迟不超过  年  月  日。

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面索赔通知和本保函原件后的  个工作日内无条件支付至受益人指定账户，前述书面索赔通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）索赔通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；

（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；

（5）索赔通知应在本保函有效期内到达的地址是：       。

受益人发出的书面索赔通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签名或盖个人名章并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、贵方应在本保函到期后的七个工作日内将本保函正本退回我方注销，但是不论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国           。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签名或盖个人名章并加盖公章或合同专用章之日起生效。

十、本保函在重庆市辖区范围内的核验地点：          ；核验方式：        。

开 立 人：                                   （公章）

法定代表人（或授权代表）：        （签名或盖个人名章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开立时间：    年    月    日

附件6：低价风险担保保函示范文本（独立保函）（如有）

低价风险担保保函示范文本

（独立保函）

编号：

申请人：

地址：

受益人：

地址：

开立人：

地址：

（受益人名称）：

鉴于            （以下简称“申请人”）于     年  月  日参加            （以下简称“受益人”）的         （项目名称）的投标，收到受益人于    年   月  日签发的中标通知书，成为该项目的中标人。基于申请人的请求，我方同意就申请人履行该项目中标通知书、招标文件和投标文件约定的义务，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。

- 本保函担保范围：申请人未按照中标通知书、招标文件和投标文件约定签订合同或未按签订的合同约定履行相关义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。

三、本保函有效期自开立之日起至合同约定的      日止，最迟不超过      年   月   日。

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的    工作日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人未按照中标通知书、招标文件和投标文件约定签订合同或违反合同义务的条款和内容；

（4）付款通知中应声明不存在招标文件约定、合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；

（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：             。

受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签名加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

六、与本保函有关的合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、贵方应在本保函到期后的七个工作日内将本保函正本退回我方注销，但是不论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国         。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签名并加盖公章之日起生效。

开 立 人：                              （公章）

法定代表人（或授权代表）：              （签名）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开立时间：      年      月      日

# 第五章  工程量清单

# 随比选文件发出

# 第六章  图纸

# 随比选文件发出

# 第七章  技术标准和要求

本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行规范及标准规定的要求。

# 第八章 竞选文件格式

一、竞选函部分（含资格审查部分）

（项目名称）              竞争性比选

- 竞  选 文 件

竞选函部分（含资格审查资料）

竞选人：                                    （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：                  （签字或盖章）

年       月       日

## 目    录

一、竞选函

二、竞选函附录

三、法定代表人身份证明及授权委托书

四、竞选人基本情况表

五、项目管理机构

六、承诺

七、其他材料

### 一、竞选函

（比选人名称）：

1．我方已仔细研究了          （项目名称）竞争性比选文件的全部内容，愿意以人民币（大写             	）（¥          ）的竞选总报价进行报价，其中安全文明施工费暂定金额为人民币（大写           ）（¥         ），委托代理人为：        ，身份证号码为        。工期达到竞争性比选文件的要求，缺陷责任期        ， 按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量                          。

2. 我方承诺响应竞争性比选文件规定的投标有效期，在投标有效期内不修改、撤销竞选文件。

3. 随同本《竞选函》提交竞选保证金一份，金额为人民币（大写）	（¥	   ）。竞选保证金有效期与投标有效期一致，在此期间，若我方违反招投标有关法律、法规及本竞争性比选文件的相关规定，竞选保证金的受益人为比选人。

4．如我方中选：

（1）我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照竞争性比选文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的竞选文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“竞选人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形。

6．                               （其他补充说明）。

竞选人：                        （盖单位法人章）

法定代表人：                （签字或盖章）

单位地址：

邮政编码：        电话：    传真：

日    期：       年      月      日

### 二、竞选函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 姓名： |  |  |
| 2 | 工期 | 天数： 日历天 |  |  |
| 3 | 缺陷责任期 | 个月 |  |  |
| … | …… | …… | …… |  |

竞选人：                    （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：                （签名或盖章）

### 三、法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

竞选人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年     月     日

经营期限：

姓名：      性别：      职务：

系                 （竞选人名称）的法定代表人。

特此证明。

竞选人：         （单位盖章）

年    月    日

附法定代表人二代身份证复印件 （双面）

授权委托书

本人      （姓名）系   （竞选人名称）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）竞选文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：          。

代理人无转委托权。

竞选人：                  （单位盖章）

法定代表人：                  （签字）

身份证号码：

委托代理人：                 （签字）

身份证号码：

年    月    日

委托代理人二代身份证复印件（双面）

### 四、竞选人基本情况表

| 竞选人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：应附资质证书、安全生产许可证、相应的安全生产考核合格证书、营业执照的复印件并加盖竞选人单位公章鲜章。

### 五、项目管理机构

项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

### 主要人员简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

注：此表一人一张，并应按比选文件要求提供人员相关证明材料。

### 六、承诺

（比选人名称）：

我公司        （竞选人名称）参加了贵单位        （项目名称）的投标，自愿作出以下承诺：

1、我公司投标截止日投标资格情况不存在下列情形之一：

（1）被人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单且在被执行期内；

（2）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内；

（3）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的黑名单且在记分有效期内；

（4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内；

（5）被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。

2、我公司拟派的项目经理中标后只能在本项目任职，签订合同时拟派的项目经理必须与竞选文件中的项目经理一致，并满足办理施工许可手续的相关要求。不能按承诺到岗履约的，按合同相关条款处罚并上报行政主管部门，给比选人造成损失的，我公司依法承担违约赔偿责任。

我公司拟派的项目经理未被重庆市住房和城乡建设主管部门暂停在渝承揽新业务，若被暂停且参加投标的投标将被否决；已取得中标候选人资格或中标资格的，比选人有权取消其中选候选人资格或中选资格；给比选人造成损失的，我公司依法承担违约赔偿责任。

- 我公司若中选，在签订合同之前，将按照建设行政主管部门的要求组建施工项目部，配置项目管理班子，出具任命文件。任命文件应当明确施工项目部的职责、岗位设置、人员配备，并书面通知比选人。相关岗位管理人员应持有建设行政主管部门要求的岗位证书，并提供我公司为其缴纳的养老保险证明材料。中标后不能满足该要求的，取消我公司中标资格，给比选人造成损失的，我公司依法承担违约赔偿责任。

- 我公司承诺：已标价工程量清单符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量，竞争性招标中规定工程量清单不允许修改的内容不得修改，每项工程量清单综合单价报价不得高于对应工程量清单综合单价最高限价。你公司可在合同签订前对我公司已标价工程量清单进行清标。若发现我公司的工程量清单综合单价报价超过招标时给出的工程量清单综合单价最高限价的，在工程结算时你公司以发出的工程量清单综合单价最高限价为基础，按照我公司的中标总报价与本工程的总价最高限价的下浮比例进行同比例下调，我公司无条件接受，否则按我公司违约处理。

5、我公司在资格审查部分中提供的相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形。比选人在合同签订前均有权对我司提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，取消中标资格，并按相关法律法规报招标投标监督部门处理，竞选保证金不予退还，我司自愿承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。

6、我公司的竞选文件符合第四章 合同条款及格式规定，竞选文件中没有比选人不能接受的条件。

7、我公司的竞选文件符合第七章 技术标准和要求（如有）。

8、我公司接受竞争性招标中关于“不允许负数报价”的相关要求（如有）。

竞  选  人：                           （盖单位法人章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

年    月    日

- 七、低价风险担保缴纳承诺书

（竞选报价低于招标项目最高限价85%时采用）

（比选人名称）：

我公司        （竞选人名称）参加了你单位        （项目名称）的投标。我公司竞选报价低于最高限价的85%，若获得中标资格，我公司承诺按照竞争性比选文件的规定递交低价风险担保。同时，我公司已落实低价风险担保的提交方案，承诺如采用保函形式提交低价风险担保，保函的格式和内容符合比选文件的要求。否则，我公司愿承担竞争性比选文件中约定的，因未按规定递交低价风险担保的相应责任。

特此承诺。

竞  选  人：                    （盖单位章）

法定代表人：                  （签字或盖章）

年    月    日

八、其他资料

竞选人认为需要提交的其他资料